Одобрявам:/п/

Никола Белишки

Кмет на Община Панагюрище

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Панагюрище, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. РЕШЕНИЕ

Раздел II. ОБЯВЛЕНИЕ

Раздел III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Раздел V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Раздел VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Раздел VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Раздел IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Административни сведения за участника

Приложение № 2 – Оферта (бланка за административни и други данни)

Приложение № 2.1. – Списък на документите, съдържащи се в офертата

Приложение № 3 – Техническо предложение

Приложение № 4 – Ценово предложение

Приложение № 5 – Декларация за приемане на условията в проект на договора

Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 7 – Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Приложение № 8 – Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Приложение № 9 – Декларация за участие на подизпълнители

Приложение № 10 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение № 11 – Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на оферта, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите, вида на строителството и възложителите

Приложение №12 - Справка-декларация за екипа от ръководни технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката.

Приложение № 12.1 – Справка-декларация за екипа от технически лица /работници и служители/, отговарящи за изпълнението на поръчката

Приложение № 13 – Образец на автобиография на ръководните и технически лица

Приложение № 13.1. – Декларация за съгласие за участие на ръководно техническо лице

Приложение № 14 – Декларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката

Приложение № 15 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки

Приложение № 16 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП.

Приложение № 17 – Проект на договор

## РАЗДЕЛ  І

## РЕШЕНИЕ

## РАЗДЕЛ  ІI

## ОБЯВЛЕНИЕ

Раздел III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

  - Предмет на поръчката и описание:

“Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Поръчката обхваща:

- текущ ремонт по поддържане на улици в гр.Панагюрище;

- текущ ремонт по поддържане на ОПМ / PAZ 1102 – Елшица-Левски/;

- Хоризонтална маркировка на улици в гр.Панагюрище.

- текущ ремонт на улици по кметства, община Панагюрище / с.Поибрене, с.Оборище, с.Баня, с.Попинци, с.Левски, с.Елшица/;

Ремонтът включва следните  видове дейности:

| № | Наименование | мярка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 |
| 2 | Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 |
| 3 | Аварийно изкърпване при зимни условия с студена асфалтова смес дебелина до 4см | м2 |
| 4 | Рязане асфалтова настилка | м |
| 5 | Разваляне съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. натоварване на транспорт | м3 |
| 6 | Разбиване ръчно бетонова или асфалтова настилка, вкл натоваване на транспорт. | м2 |
| 7 | Технологично фрезоване на пътен участък с дебелина до 4.0см | м2 |
| 8 | Разваляне основа от трошен камък, вкл. натоварване на транспорт | м3 |
| 9 | Разваляне на паважна настилка и пясъчен пласт, вкл. Натоварване на транспот | м3 |
| 10 | Направа пътна основа от несортиран трошен камък 0-63 | м3 |
| 11 | Направа пътна основа от сортиран трошен камък | м3 |
| 12 | Направа на битумен разлив за връзка | м2 |
| 13 | Доставка и полагане плътен асфалтобетон | тона |
| 14 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон | тона |
| 15 | Разваляне на тротоар от плочи, вкл. натоварване на транспорт | м2 |
| 16 | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, вкл.натоварване на транспорт | м3 |
| 17 | Пътен изкоп в земни почви-машинно | м3 |
| 18 | Тесен изкоп - машинно | м3 |
| 19 | Тесен изкоп - ръчно | м3 |
| 20 | Тънък изкоп за тротоар, вкл. подравняване на основата | м3 |
| 21 | Доставка и полагане пътни бетонови бордюри 50/35/18 | мл |
| 22 | Доставка и полагане градински бетонови бордюри 50/16/8 | мл |
| 23 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/25/15 см | мл |
| 24 | Доставка и полагане пътни бетонови ивици | м2 |
| 25 | Направа пясъчна основа под тротоарна настилка или пътни ивици | м3 |
| 26 | Тротоарни настилки върху вароциментова основа с дебелина 6 см М 10/отношение 6:1:18/ върху предварително офомена и уплътнена земна основа | м2 |
| 27 | Възстановяване или направа на нова паважна настилка | м2 |
| 28 | Направа на дъждоотток едноставен с Н до 1,5м с решетка клас на натоварване С250 | бр. |
| 29 | Полагане тръби GPE DN200 | м |
| 30 | Направа на ревизизионна шахта с Н до 2,5м с капак клас на натоварване D400 | бр. |
| 31 | Повдигане съществуваща решетка на дъждоотток | бр. |
| 32 | Повдигане съществуващ капак на ревизионна шахта | бр. |
| 33 | Доставка и монтаж решетка на дъждоотток с клас на натоварване С250 | бр. |
| 34 | Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак на ревизионна шахта с клас на натоваване D400 | бр. |
| 35 | Удължаване на съществуващи или направа на нови тръбни водостоци с диаметър ф500 | м |
| 36 | Удължаване на съществуващи или направа на нови тръбни водостоци с диаметър ф1000 | м |
| 37 | Изкоп за пътни окопи и дренажи | м3 |
| 38 | Изкоп за почистване пътни съоръжения (втоци, оттоци, водостоци) | м3 |
| 39 | Натоварване земни почви с багер на транспорт | м3 |
| 40 | Ръчно натоварване земни почви на камион | м3 |
| 41 | Натоварване строителни отпадъци и фрезован материал на транспорт | м3 |
| 42 | Превоз на 1км | ткм |
| 43 | Засипване ръчно тесни изкопи, вкл. уплътняване | м3 |
| 44 | Засипване тесни изкопи с баластра, вкл. уплътняване | м3 |
| 45 | Въстановяване пътни насипи с баластра | м3 |
| 46 | Правоъгълен дървен кофраж | м2 |
| 47 | Армировка стомана АІ с диаметър до 12мм | кг |
| 48 | Армировка стомана АІІІ с диаметър до 12мм | кг |
| 49 | Доставка и изливане на място бетон клас В15 | м3 |
| 50 | Доставка и монтаж на решетка от профилна стомана за покриване на ивичен отток | кг |
| 51 | Направа на непрекъснати линии, тесни и широки , машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 |
| 52 | Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 |
| 53 | Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това разходи. | м2 |
| 54 | Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 |
| 55 | Изсичане на единични дървета | бр. |
| 56 | Отсичане и оформяне корени на дървета | бр. |
| 57 | Пътен изкоп в земни почви-ръчно | м3 |
| 58 | Изсичане на храсти и млада гора,вкл. събиране и изнасяне на материала | м2 |
| 59 | Косене на тревни площи (ръчно),включително събиране и извозване на 10 км | дка |
| 60 | Натоварване и превоз до 10 км на клони,храсти,корени и отсечени дървета | м3 |
| 61 | Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. | м |

Необходимите за изпълнение видове ремонтни работи за всеки конкретен случай ще бъдат възлагани на Изпълнителя с възлагателни писма.

Количеството на извършените работи ще се констатира с протокол за завършени ремонтни работи /обр.19/, подписан от представители на Възложителя и на Изпълнителя.

Изпълнението на обекта на строителството цели:

- Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура по улиците и населените места от територията на община Панагюрище;

- Създаване на по-добри условия по отношение на ползването на пътната инфраструктура за живущите в града и другите населени места и обезпечаване безопасността на движение

- Повишаване безопасността на пътуващите;

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОКОВЕ

1. Местоположение –  гр. Панагюрище и населени места в Община Панагюрище;

- 2. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на  поръчката е 1 /една/ година,/ или 12 мeсеца, считано от датата на подписване на договора.

3. Официални езици – Официалният език на документацията, офертите на участниците и езикът на комуникация е българският.

- ПЛАЩАНИЯ:

- Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП.

Всички разходи свързани с дейността на комисията са за сметка на Възложителя.

- Стойност на поръчката

Средствата за изпълнение на поръчката са предвидени в бюджета на община Панагюрище за 2016 година в размер на 428 333.33 /четиристотин двадесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС.

- Схема на плащане на поръчката

1. Възложителят ще извършва плащанията безкасово по следния начин:

- авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора с ДДС, в срок от 5 (пет) календарни дни след неговото сключване и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- междинни плащания в размер на 100% стойността на съответните действително извършените видове СМР с ДДС, след приспадане пропорционално на частта от платения аванс, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на протокол за завършени ремонтни работи /образец 19/ и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Възлагането на работата за конкретен обект ще се извършва с възлагателно писмо като в същото се определя  конкретните участъци за изпълнение и видовете работи.

РАЗДЕЛ  ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда по ЗОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,  което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

- Участниците–юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно.

- В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.

- За участниците – обединения, които не са юридически лица следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура.

- При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, т.е. само от тези участници в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

- С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители, които също отговарят на категорията на обекта съгласно ЗУТ . Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

- Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

  - осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

  - обявен е в несъстоятелност;

  - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

  - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

  - е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

  - има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

  - е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

  - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

  - при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

  - е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

  - когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Забележка: „Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

- От участие се отстраняват оферти:

- които са непълни или не отговарят на предварително обявените условия в тази Документация;

- когато участникът не е представил някой от необходимите документи или информация, изискуеми по чл. 56 от ЗОП и/или документите, предвидени в настоящата документация, след като са били изискани от него от Оценителната комисия;

- когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

- Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

- Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

  - по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка;

  - чрез куриерска служба;

  - по факс;

  - по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис

  - чрез комбинация от тези средства.

Възложителят ще съхранява цялата документация по провеждането на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка най-малко 4 години след прекратяване на процедурата или след приключване изпълнението на договор.

- При сключването на договора за обществената поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

- При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите на изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки.

- Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата. Промените се извършват, чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите по обявения предмет на поръчката. В решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката. След изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. Възложителят ще публикува решението за промяна и ще предостави безплатно променената документация на профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

15. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 428 333.33 /четиристотин двадесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС и не може да надхвърля гласувания от  Общински съвет финансов ресурс за този вид дейност в годишния бюджет.

ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- Условия, размер и начин на плащането на гаранцията за участие:

Гаранциияте за участие е в размер, на 4 000 (четири хиляди) лева.

Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя:

| СМЕТКА В ЛЕВА: |  |
| --- | --- |
| IBAN: | BG 75RZBB91553320057007 |
| BIC код: | RZBBBGSF |
| Име на банката: | „Райфайзенбанк България” ЕАД |

Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него.

- Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие:

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

- Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение:

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка – 2 % от стойността на договора, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване.

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

- Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Достъп до документацията за участие:

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – www.panagyurishte.org -  профил на купувача, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка.

Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това,    включително като му я изпрати за негова сметка по пощата или с куриер. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената за нейното отпечатване и размножаване е 10 /десет/ лева без ДДС /12 лева с ДДС/.

Цената на документацията се заплаща предварително в касата на Община Панагюрище или по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG 83RZBB91558420057000; BIC: RZBBBGSF; Код за плащане: 444000; Банка: „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Документацията за участие може да бъде получена всеки работен ден от 8:30ч. до 17:30 ч. в сградата на обинска администрация град Панагюрище, след представяне на документ за платена такса. В случай, че участникът поиска документацията да бъде изпратена по куриер, същият представя платежно нареждане, че документацията е закупена. В този случай Възложителят следва да изпрати документацията на адреса на закупилия участник по куриер, като всички разходи са за сметка на лицето, отправило искането.

- Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по–късно от 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен (четиридневен) срок от датата, на която е постъпило запитването.

Възложителят публикува разясненията на Интернет страница, на която е публикувана документацията за участие, без да посочва в отговора лицето, направило запитването. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти. В този случай решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 3 (три) дни.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ

- Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и документацията за участие в процедурата.

РАЗДЕЛ V. УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАTA

- Подготовка на офертата

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Варианти на офертите не се допускат.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

РАЗДЕЛ VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата състои от три части:

  - ПЛИК 1 – „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14 от Закона за обществените поръчки;

 ПЛИК 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката и ако е приложимо – декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

 ПЛИК 3 – „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

## ПЛИК 1 трябва да има следното съдържание:

Офертата (бланка за административни и други данни) (Приложение № 2) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи:

  - Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника, в оригинал (Приложение № 2.1.);

  - Административни сведения за участника (Приложение № 1) в оригинал;

  - Представяне на участника, което включва: Информация/Документ, удостоверяваща правосубектност, а именно:

- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

- При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

- Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.

 Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – втора група, минимум ІV-та категория.

Това обстоятелство се доказва с декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора.

В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представят на оригиналния език и в превод на български език), или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.

Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се отнасят и за подизпълнителите.

  - Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 6). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.  За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представя на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 ЗОП или някое от посочените в обявлението за настоящата процедура обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по предходното изречение с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата, посочени по-горе в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал 2, т.1, 2 (предложение първо), 2а (предложение първо), 4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата.

Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани със строителство и/или реконструкция на пътища и/или улици, ремонт и поддържане на пътища и/или улици., съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура.

  - Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 5) в оригинал.

  - Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец Приложение № 7). Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

  - Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по образец Приложение № 8). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

  - Декларация за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (оригинал). Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение № 9).

  - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал – представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документация  (Приложение № 10)

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците, както и документите, с които те се доказват:

  - Участниците трябва да разполагат с финасов ресурс, в размер на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/, който се доказва с един или няколко от следните документи:

  - Удостоверение от банка.

  - Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Съгл. чл.50 ал.3 от ЗОП възложителят няма право да изисква представянето на ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ ако са публикувани в публичен регъстър в РБ и участникът е посочил информация за органа,  който поддържа регистъра.

Забележка: Когато по обективни причини, участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация, както и документите, с които те се доказват:

1. Участниците трябва да имат опит, който се изразява в изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под „сходно“ с предмета на поръчката се има предвид: строителство и/или реконструкция на пътища и/или улици, ремонт и поддържане на пътища и/или улици.

За доказване на това изискване се представят:

  - Списък на строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка (Приложение № 11). Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на:

  - Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или

  - Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или

  - Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2. Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката:

За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица:

Ръководни служители:

– 1 (един) Ръководител екип

Професионална област /квалификация/: строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава).

Опит: минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища и/или улици.

– 1 (един) Помощник-ръководител

Професионална област /квалификация/: строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или професионална квалификация строителен техник или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава).

Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища и/или улици.

– 1 (един) Отговорник по контрола на качеството

Професионална област /квалификация/: Средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството.

Технически лица /работници и служители/ за изпълнение на поръчката:

- Оператори на пътно-строителна техника /пътна фреза, асфалтополагач, валяк, автокран/, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа.

- Шофьори с правоспособност за управление и работа с изискваната специализирана техника.

Съответствието с изискванията, поставени от Възложителя към екипа от технически лица  за изпълнение на поръчката, се доказва с представяне на:

  - Справка-декларация за екипа от ръководни технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 12);

  - Справка- декларация за Технически лица /работници и служители/, отговарящи за изпълнение на поръчката (Приложение №12.1);

  - Автобиографии на ръководните технически лица по образец  с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката (Приложение № 13);

  - Декларация за съгласие за участие от всеки от ръководните технически лица, включен в екипа за изпълнение на поръчката, подписана от лицата (Приложение № 13.1).

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

3. Изисквания към техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката:

За изпълнение на предмета на поръчката, е необходима минимум по 1 бр.  от следната специализирана тежка механизация, машини и автомобили за ремонт и поддържане:

  - Пътна фреза с ширина 1000 мм

  - Пътна фреза с ширина 500 мм

  - Автогудронатор

  - Асфалтополагаща машина

  - Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т

  - Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т

  - Пневматичен колесен валяк

  - Автогрейдер

  - Челен товарач

  - Автомобил – поливомияч с мотометачка

  - Колесен багер (комбиниран) – мин. 0,5 м3

  - Автомобил – самосвал

  - Автомобил - бордови

За изпълнение на предмета на поръчката, е необходима минимум по 1 бр. от  следната малогабаритна механизация за ремонт и поддържане:

  - Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности

  - Моторна виброплоча

  - Моторна духалка

  - Моторен  или пневматичен къртач

  - Моторна пръскачка за битумни емулсии

  - Ел. агрегат

  - Автомобил за сигнализация

4. За изпълнение на предмета на поръчката, е необходим минимум по 1 комплект знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на строително монтажни работи, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на МРРБ (обн.ДВ.бр.74 от 21 септември 2010 г.) – Приложение № 14:

  - ВОБД при краткотрайни и подвижни ремонтни работи

  - ВОБД при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението

  - ВОБД при дълготрайни ремонтни работи с отбиване на движението

5. За изпълнение на предмета на поръчката, е необходимо минимум следното техническо оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осъществява контрол на качеството  на изпълнените видове работи:

  - Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните  лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта.

  - Участниците трябва да разполагат със собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна) или да имат договор за доставка на асфалтови смеси. В случай, че се използва мобилна база за нея трябва да бъде посочен терена, върху който ще бъде монтирана базата. Предложените асфалтови бази следва да нямат наложени санкции за нарушения на нормативната уредба свързана с изпълнение мерките за опазване на околна среда за 2015г.

Участниците следва да имат предвид следното технологично изискване при доставката и полагането на асфалтовите смеси, поставено в „Техническа спецификация ” одобрена от изпълнителен директор на АПИ: Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ±140С от температурата на работната рецепта. Времето за транспортиране на сместа до обекта не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Съответствието с изискванията, поставени от Възложителя към техническото оборудване за изпълнение на поръчката, се доказва с представяне на:

  - Декларация /по образец - Приложение №14/ за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство .

  - Декларация /свободен текст/, че за срока на договора, ще осигури застраховка гражданска отговорност на специализирана тежка механизация, машини и автомобили за ремонт и поддържане, както и че същата е преминала редовен годишен технически преглед.

  - Декларация /свободен текст/, с посочване на възможността за производство и/или доставка на асфалтови смеси и инертни материали, с качество, които са необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и „Техническа спецификация” на АПИ.

  - Информация /свободен текст/ за наличието на собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна). В случай, че участникът не разполага със собствена и/или наета асфалтова база, следва да представи декларация, че при сключване на договор с Община Панагюрище ще представи договор за доставка на асфалтови смеси за периода на договора. От информацията/ декларацията следва да е видно коя точно е предожената асфалтова база / с оглед доказване  спазване технологичното изискване при доставката и полагането на асфалтовите смеси, поставено в „Техническа спецификация” , както и  инфорция за липса на наложени санкции за нарушения на нормативната уредба свързана с изпълнение мерките за опазване на околна среда за 2015 г..

  - Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт  ISO 9001, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Представя се копие на валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или  еквивалентни сертификати, издадени от орагани, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгл. Чл. 53 ал. 4 от ЗОП

  - Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Представя се копие на валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, за внедрена система за управление на система за управление на околната среда в EN ISO 14001:2004 или  еквивалентн, издадени от орагани, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгл. Чл. 53 ал. 4 от ЗОП

ВАЖНО: Договорът не се сключва с ИЗПЪЛНИТЕЛ, който при подписване на договора не изпълни изискванията на  чл. 42, ал.1, т.1,2,3,4 от ЗОП, а именно:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП;

2. не изпълни задълженията си по чл. 47, ал.10 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора

4.  не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата, а именно:

Избраният  изпълнител, преди подписване на договора (Приложение №17) следва да представят документи доказващи, че специализираната тежка механизация, машини и автомобили за ремонт и поддържане, необходими за изпълнение на поръчката и в съответствие с изискванията на ЗДП, е прeминала редовен годишен технически преглед и разполага със застраховка гражданска отговорност.

За всяка от предложените асфалтови бази/ собствена, наета или по договор за доставка/ да се представи документи за собственост, наем или договор за доставка за целия период на договора.

Други изисквания:

  - Банкова гаранция за участие в обществената поръчка – оригинал или Документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума – копие. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на процедурата и да е със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата;

  - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по образец (Приложение № 15).

При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството и услугите са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).

  - Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец (Приложение № 16).

  - Декларация за направен предварителен оглед на районите и за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката - Декларация – свободен текст

- Плик 2 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и да съдържа следния документ:

Техническо предложение, изготвено по образец (Приложение № 3) при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, включващо и гаранционни срокове, към което, ако е приложимо, се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

Техническото предложение следва да съдържа декларация, че при изпълнение предмета на договорите ще се спазват приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на:

- Закон за устройство на територията;

- Закона за пътищата и правилника за прилагането му;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 година;

- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ ;

- Наредба № 18 от 23 Юли 2001 Г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

Както и, че всички тези изисквания са отчетени и приложени  при изготвяне на настоящето техническо предложение.

Техническото предложение следва да съдържа и

1. Работна програма - текстова част (ТП 1)

1.1. Последователност и взаимообвьрзаност на предлаганите дейности в тази част от офертата всеки Участник следва да опише подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата спецификация. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това следва да се направи описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

2. Обяснителна записка (ТП 2)

2.1. Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи  – в тази част от офертата всеки Участник следва да направи подробно и пълно описание на техническите преимущества, естетическите и функционалните характеристики, както и организацията на работата, която като евентуален изпълнител ще създаде с цел успешното изпълнение на договора - предмет на поръчката. Всеки Участник следва да представи подробно описание на предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиденото технологично оборудване на база представените данни в Техническата спецификация. Участниците следва да направят пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора.

3.Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора (ТП З)

3.1. Описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва, улици и др.) - в тази част от офертата всеки Участник следва да направи описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки и характеристики, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, както и организация относно временното преустановяване на вода и нарушения достъп на граждани и МПС до улици в кварталите, в които се изпълнява договора. Участниците следва да съобразят предложенията си в тази част от офертата с ландшафта, видовете почви, подпочвените води, растителните и животинските видове, попадащи в обхвата на строителната площадка, когато това е приложимо. Конкретни елементи от компонента опазване на околната среда и мерки за опазване на околната среда са: превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; специална грижа за запазване и съхранение на растителния и животинския свят; използване на покрития за защита замърсяване на въздуха; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите (повърхностни и подпочвени), почвите и въздуха.

Изпълнението на предмета на договора трябва да е по такъв представлява заплаха за човешкото здраве или за околната среда при:

начин, че да не

- отделяне на отровни газове;

- наличие на опасни вещества в атмосферния въздух над определените нормативни норми за това;

- излъчване на опасна радиация;

- замърсяване на водата или почвата над определените нор.мативни норми за това;

- неправилно отвеждане на отпадъчни води;

- неправилно третиране и/или депониране на отпадъци.

За осигуряване на защита от шум изпълнението на предмета на договора следва да е по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите на района на строежа или до хората в близост до него, да не надвишава нормативно определените нива, които застрашават тяхното здраве, и да им позволява да спят, почиват и работят при задоволителни условия.

При описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда Участникът следва да спазва действащото законодателство и нормите и мерките за смекчаване на въздействието върху околната среда, посочени в Техническите спецификации.

- Плик 3 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис „Предлагана цена” и да съдържа следните документи:

Ценово предложение, изготвено по образец (Приложение № 4), представено в оригинал.

Представените единични цени следва да бъдат без включен ДДС.

Попълненото Приложение № 4 се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Ехсеl и pdf”;

Участниците са длъжни в предложените единични цени да включат всички особености и изисквания за всяка от дейностите при изпълнение предмета на договорите/, включени в Техническата спецификация на АПИ, и изисквания на:

- Закон за устройство на територията;

- Закона за пътищата и правилника за прилагането му;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 година;

- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ ;

- Наредба № 18 от 23 Юли 2001 Г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

Допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, се договарят с констативен протокол между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упражняващ контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и се разплащат по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване :

Средна часова ставка  - ................................................................................лв./ч.ч.

Същата ,изразена като % от минималната работна заплата  към деня на изготвяне на  предложението - ......................% от ...........................лв.

Стойност на строителните материали - ....................................................

Транспортни разходи и доставно-складови разходи за строителните материали -

......................................................................................................................................

Стойност на строителната механизация -

......................................................................................................................................

Допълнителни разходи върху :

механизация - ....................................................%

труд - ...................................................................%

Печалба върху ..............................................%

Други начисления - ....................................................

Данък добавена стойност  ДДС -  20% -

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Предложените цени следва да са максимални и определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръкводни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.

Запечатване на офертата:

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват, както следва:

      - Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

 Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

 Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”;

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон) с надпис:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

_________________________________________________

име на участника

_________________________________________________
 пълен адрес за кореспонденция

_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази Документация при спазване на Закона за обществените поръчки и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, гр. Панагюрище.

Крайният срок за подаване на офертите е съгласно обявлението и/или решението/решенията за промяна, когато има такова/такива решение/решения за обществената поръчка.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

При подаване на оферта по пощата за дата на получаване на офертата се счита датата на получаването й от Община Панагюрище. Отговорността за пристигането на офертите в определения в обявлението срок е на Участниците.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, на хартиен носител по реда, описан в чл. 57, ал. 1 ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

ПРОМЕНИ, ОТТЕГЛЯНЕ НА ОФЕРТИ

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 27а и 29 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

## Разглеждане на постъпилите оферти

1.1. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

1.2. Комисията отваря офертите в посочения в обявлението/решението за промяна ден по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

1.3. Действията на Комисията по горната точка 1.2 са публични и по време на заседанията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.

1.4. Неприсъствието на някой или всички участници при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

1.5. След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си в закрито заседание. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи  и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

## Отстраняване от участие

Комисията предлага за отстраняване участник, който:

2.1. не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

2.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП или посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

2.3. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

2.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

2.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са налице обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при наличие на условията по чл. 39, ал. 2 от ЗОП. В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на процедурата възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.

## Оценяване на предложенията

След като разгледа представените документи в плик № 1 и провери съответствието на представеното с изискванията на ЗОП и посочените в документацията за участие, Комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са предложени за отстраняване. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички други показатели, различни от цената.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

## Отваряне на ценовите предложения.

След като разгледа офертите и извърши оценка, Комисията пристъпва към отваряне пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на пликовете с ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник или на всички при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.

Тъй като критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта“, преди да отваране на ценовите оферти Комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава своята работа в закрито заседание.

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни след получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

## Окончателна оценка и класиране на офертите

Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с методиката от настоящата документация. На първо място се класира участникът, чието предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

6. Сключване на договор за обществена поръчка

6.1. Процедура

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител участник.

Възложителят може с решение да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът класиран на първо място:

•	Откаже да сключи договор;

•	Не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП;

•	Не отговаря на изискванията на чл. 47 от ЗОП.

Договорът за изпълнение на обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

Преди подписване на договора за изпълнение на обществена поръчка участникът определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 /предл. първо/, 4 и 5 ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя, а така също и оригинал на гаранция за изпълнение на договора или копие на платежен документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума.

Договорът не се сключва с участник, който преди подписване на договора:

•	Не изпълни задължението по  чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

•	Не представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

•	Не представи други документи или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

6.2. Основания за изменение на договора и/или за прекратяването му

Страните по договор за изпълнение на обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2 и 3 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати договор за обществената поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществената поръчка при условията и по реда, определени с договора за настоящата процедура.

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.

При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията посочени в предходния абзац, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

Забележка: „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на § 1, т. 14б от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

6.2.1. Договор за подизпълнение

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителят нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена някоя от забраните, посочена по-горе в т. 1, 2 или 3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Не е нарушение на забраната по т. 2, посочена по-горе и на забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване на забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а., ал. 1 – 5 ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за настоящата обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, когато е приложимо в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, когато е приложимо, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети от възложителя работи в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. В случаите, когато при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, без да получи от изпълнителя, посочените в предходното изречение доказателства.

6.3. Срокове за сключване на договора

Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител освен в изрично предвидените в закона случаи.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

6.4. Обжалване, срокове и процедура

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежат на обжалване по реда на Част четвърта, глава единадесета от ЗОП. Решенията се обжалват пред КЗК, съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: „Икономически най-изгодна  оферта”

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите по следната формула

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

1. След проверка на съответствието на офертите с посочените по-горе минимални изисквания, комисията пристъпва към извършване на оценка по следните  критерии.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

- 1. Комплексна оценка за „икономически най-изгодна оферта”.

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

Комплексна оценка (КО) = ТП + ПЦ,

Където „ТП” е оценката по показател „Техническото предложение”

„ПЦ” е оценката по показател  „Предлагана цена”

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.

Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

- 2. Броят на точките за показатели „Техническото предложение” („ТП”) и „Предлагана цена” („ПЦ”) се изчисляват по следната методика:

- Показател „Оценка на Техническото предложение” (ТП)

Макс. брой точки по показател „Техническото предложение” („ТП”) е 40 т..

- Показател: Техническо предложение - тежест 40% , изчислява се като сбор от следните подпоказатели:

„Работна програма”- макс. брой 30 т.;

„Обяснителна записка” – макс. брой 60 т.;

„Опазване на елементите на околната среда” - макс. брой 10 т..

- Показател: Предложена цена - тежест 60%, изчислява се на база предложената цена от участника формирана от остойностяването на количественната сметка по предмета на поръчката.

КО - (ТП х 40%) + (ПЦ х 60%), където:

КО - комплексната оценка на съответния участник.

Максималната стойност на КО е 100 точки.

ТП - техническо предложение

ПЦ - предложена цена

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП)

Максималната стойност на ТП е 100 точки и за всяка една оферта се изчислява по следната формула:

ТП = (ТИ участника (ТП 1 + ТП 2 + ТП З)*100) / ТИ максимум, където:

ТИ участника са точките на Участника от техническата оценка;

ТИ максимум са точките на Участника с най-висок брой точки.

Максималната стойност на ТП на съответния Участник за всяка една оферта се изчисляват по следната формула:

ТП участника =ТП 1 + ТП 2 + ТП З, където:

ТП 1 е оценка на работната програма;

ТП 2 е оценка на обяснителната записка;

ТП З е оценка на предлаганите мерки, свързани с опазване елементите на околната среда.

Показателите за оценка са обособени в подпоказатели, като ТП З няма подпоказател, ТП 1 има 2 (два) подпоказателя и ТП 2 има 4 (четири) подпоказателя.

ТП 1=ТП 1а+ТП 1b, където:

ТП 1а е оценка на последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности;

■ ТП 1b е оценка на предложението за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати;

ТП 2=ТП 2а+ТП 2b+ТП 2с+ТП 2d, където,

- ТП 2а е оценка на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества, естетическите и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи;

- ТП 2b е оценка на начина на преодоляване на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора

ТП2с е оценка на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката

- ТП 2d е оценка на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им

По всеки подпоказател се поставя оценка съгласно описанието по-долу.

Оценката, която дава комисията следва да бъде обоснована, като за съответната стойност в протокола ще бъдат отразени изчерпателно мотивите за това, като пропуски и/или непълноти.

| Работна програма (текстова част) – ТП 1 | До 30 т. |
| --- | --- |
| • Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – ТП 1а | до 15 т. |
| • Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати – ТП 1b | до 15 т. |
| Обяснителна записка – ТП 2 | До 60 т. |
| • Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества, естетическите и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи - ТП 2а | до 15 т. |
| • Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора - ТП 2b | до 15 т. |
| • Описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката - ТП 2с | до 15 т. |
| • Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им – ТП 2d | до 15 т. |
| Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - ТП 3 | До 10 т. |
| • Описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва и др.) | до 10 т. |

1. Работна програма (текстова част) – ТП 1

1.1. Последователност и взанмообвързаност на предлаганите дейности (ТП 1а) в тази част от офертата всеки Участник следва да опише подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата спецификация. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това следва да се направи описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

Метод на формиране на оценката:

оценка 15 точки - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация.

От предложението е видно, че Участникът в зависимост от избраната технология и създадената организация на строителния процес е предвидил да осигури по време на строителството постоянен достъп за пешеходци и пътни превозни средства до имотите, прилежащи към ремонтираните участъци и/или строителната площадка.

оценка 7 точки - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „работна програма”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти относно последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности.

От предложението е видно, че Участникът в зависимост от избраната технология и създадената организация на строителния процес е предвидил частично затваряне на участъци от улици и е предвидил да осигури по време на строителството временен достъп за пешеходци и пътни превозни средства до имотите, прилежащи към ремонтираните участъци и/или строителната площадка.

- Несъществени са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни.

- Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го нравят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

оценка 1 точка - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, но не са конкретни и/или последователността и/или взаимосвързаността са схематично описани.

От предложението е видно, че Участникът в зависимост от избраната технология и създадената организация на строителния процес е предвидил частично затваряне на участъци от улици като не е предвидил да осигури по време на строителството достъп за пешеходци и пътни превозни средства до имотите в съответните участъци.

Предложения относно последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, които не отговарят на техническата спецификация или ако липсва тази съставна част от елемента „работна програма” следва да бъдат предложени за отстраняване.

1.2. Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането. на целите на този договор и очакваните резултати (ТП 1b) - в тази част от офертата всеки Участник следва да направи конкретно предложение за неговото изпълнение на ключовите за качественото и навременно изпълнение моменти. Освен това всеки участник следва да разпише своите действия във връзка с ключовите моменти, които са от съществено значение за изпълнението на договора.

Метод на формиране на оценката:

оценка 15 точки - за предложения относно изпълнението на ключовите моменти, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, а също са конкретни и са съобразени с предмета на поръчката.

оценка 7 точки - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „работна програма”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, но съдържат несъществени непълноти относно ключовите моменти, свързани с предмета на поръчката;

оценка 1 точка - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „работна програма”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, но не са конкретни и/или изпълнението на ключовите моменти не е подробно описано;

Предложения относно ключовите моменти, които не отговарят на техническата спецификация или ако липсва тази съставна част от елемента „работна програма” следва да бъдат предложени за отстраняване.

- Обяснителна записка (ТП 2)

2.1.Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи (ТП 2а) – в тази част от офертата всеки Участник следва да направи подробно и пълно описание на техническите преимущества, естетическите и функционалните характеристики, както и организацията на работата, която като евентуален изпълнител ще създаде с цел успешното изпълнение на договора - предмет на поръчката. Всеки Участник следва да представи подробно описание на предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиденото технологично оборудване на база представените данни в Техническата спецификация. Участниците следва да направят пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора.

Метод на формиране на оценката:

оценка 15 точки - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Ясно са описани и демонстрирани преимуществата на конкретното предложение и характеристиките спрямо данните и информацията, посочени в Техническата спецификация. Подробно е описано изпълнението на предмета на поръчката. Подробно са описани основните технологични параметри на машините и съоръженията, които ще се вложат при изпълнението на договора. Направено е описание на следните показатели за постигане на качество - характеристики на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в техническата спецификация. Подробно са описани начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.

оценка 7 точки - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти в описанието;

оценка 1 точка - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но не са конкретни или не са подробно описани, включително предвиденото технологично оборудване на база на представените данни в Техническата спецификация, както и основните технологични параметри на основните машини и съоръжения. Не са подробно описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описанието на контрола за качество и/или не са конкретно насочени към предмета на поръчката;

Предложения относно изпълнението предмета на поръчката, които не отговарят на техническата спецификация или ако липсва тази съставна част от елемента „обяснителна записка” следва да бъдат предложени за отстраняване.

Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора (ТП 2b) - в тази част от офертата Участниците следва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това Участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия за управление на рисковете.

Рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за строителство, но не се ограничават само до изброените, посочени и в техническата спецификация:

Рискове, свързани с изпълнението на договора:

- Липса на финансиране или забавяне на изплащане на дължимите средства;

- Изключително неблагоприятни климатични условия;

- Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя на договора за строителство;

• Продължително спиране на водата и/или ограничен достъп на граждани и МПС до улиците, намиращи се в кварталите, в които се изпълнява договора.

Предпоставки за намеса в изпълнението на договора:

- Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя;

- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна съответните заинтересовани страни/лица;

- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

Метод на формиране на оценката:

оценка 15 точки - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката. Представени са потенциалните рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, съобразени с направените допускания, както и е предложена ясна и обвързана с идентифицираните рискове стратегия за управлението им, като са представени мерки за намаляване на вероятността от тяхното настъпване, както и анализ.

оценка 7 точки - за предложения, които отговарят на описанието на съставната част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете;

оценка 1 точка - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката, но не са конкретни или липсва описание на част от възможните методи за тяхното управление, както и мерки, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете и/или са общо/схематично описани;

Предложения, несъдържащи начин/и за преодоляване или минимизиране на рисковете, оказващи влияние върху изпълнение на договора (ако липсва тази съставна част от елемента „обяснителна записка”) следва да бъдат предложени за отстраняване.

2.2. Описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката (ТП 2с) - в тази част от офертата всеки Участник следва да разпише подхода, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности.

Метод на формиране на оценката:

оценка 15 точки - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Освен това такова предложение съдържа описание на подход, обхващащ основните етапи на договора строителство. Подходът е описан ясно, представен е разбираемо и е релевантен на предмета на поръчката. Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности.

оценка 7 точки - за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но предложеният подход съдържа несъществени непълноти;

оценка 1 точка - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но не са конкретни и/или липсва един или няколко от етапите на изпълнение на договора;

Предложения относно предлагания подход, които не отговарят на техническата спецификация или ако липсва тази съставна част от елемента „обяснителна записка” следва да бъдат предложени за отстраняване.

2.3. Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора н на начина за постигането им (ТП 2d) - в тази част от офертата всеки Участник следва да обясни конкретно и пълно какви резултати ще бъдат постигнати в случай, че той бъде избран за Изпълнител и да опише по какъв начин ще се постигнат тези резултати.

Метод на формиране на оценката:

оценка 15 точки - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация. Освен това такова предложение съдържа конкретно и пълно описание какви резултати ще бъдат постигнати, както и описание на метода/начин за постигане на тези резултати.

оценка 7 точки - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, но идентифицираните очаквани резултати съдържат несъществени непълноти, изразяващи се в липсата на конкретна връзка между резултатите и начините за постигането им;

оценка 1 точка - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, но не са конкретни и/или липсва един или няколко от основните очаквани резултати, вследствие на изпълнението на предмета на договора;

Предложения относно очакваните резултати и съответните начини за постигането им, които не отговарят на техническата спецификация и предмета на поръчката или ако липсва тази съставна част от елемента „обяснителна записка” следва да бъдат предложени за отстраняване.

- Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора (ТП З)

  - Описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва, улици и др.) - в тази част от офертата всеки Участник следва да направи описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки и характеристики, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, както и организация относно временното преустановяване на вода и нарушения достъп на граждани и МПС до улици в кварталите, в които се изпълнява договора. Участниците следва да съобразят предложенията си в тази част от офертата с ландшафта, видовете почви, подпочвените води, растителните и животинските видове, попадащи в обхвата на строителната площадка, когато това е приложимо. Конкретни елементи от компонента опазване на околната среда и мерки за опазване на околната среда са: превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; специална грижа за запазване и съхранение на растителния и животинския свят; използване на покрития за защита замърсяване на въздуха; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите (повърхностни и подпочвени), почвите и въздуха.

Изпълнението на предмета на договора трябва да е по такъв представлява заплаха за човешкото здраве или за околната среда при:

начин, че да не

- отделяне на отровни газове;

- наличие на опасни вещества в атмосферния въздух над определените нормативни норми за това;

- излъчване на опасна радиация;

- замърсяване на водата или почвата над определените нор.мативни норми за това;

- неправилно отвеждане на отпадъчни води;

- неправилно третиране и/или депониране на отпадъци.

За осигуряване на защита от шум изпълнението на предмета на договора следва да е по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите на района на строежа или до хората в близост до него, да не надвишава нормативно определените нива, които застрашават тяхното здраве, и да им позволява да спят, почиват и работят при задоволителни условия.

При описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда Участникът следва да спазва действащото законодателство и нормите и мерките за смекчаване на въздействието върху околната среда, посочени в Техническите спецификации.

Метод на формиране на оценката:

оценка 10 точки - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Посочени са конкретни видове от растителния и животински свят на обхванатата от строителството територия, които потенциално биха били засегнати от реализирането на инвестиционното намерение. Поставен е особен фокус върху застрашените видове и мерките, които Участниците ще предприемат за тяхната защита. Подробно са изброени гореописаните видове и за всеки един от тях (или за всяка група от тях) са посочени конкретни мерки за защита. Предвидени са конкретни мерки за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове. Участниците са предвидили обхватни мерки за ограничаване на шума по време на реализацията на инвестиционното намерение. В допълнение Участниците са предвидили конкретни и адекватни мерки за опазване на повърхностните и подпочвените води, включително мерки срещу ерозия на почвите по време на изпълнението, причинено от неадекватно управление на повърхностните води;

оценка 5 точки - за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Участникът е разписал голяма част от мерките за опазване на околната среда, посочени от възложителя. Развити са конкретните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати от Участникът е предложил мерки и елементи за опазване на околната среда, но не е обхванал всички, изброени от възложителя.

- Показател – „Предлагана цена” (ПЦ)

Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки).

ПЦ = (ПЦ min / ПЦ n ) *60

където:

ПЦ min –  най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС

ПЦ n - е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС).

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

4. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата.

РАЗДЕЛ IX

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

1. Наименование на участника ______________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________                                                                   (код., град., община, квартал, улица, бл., ап.)

телефон №: __________________________

факс № ______________________________

e-mail : ____________________________, Интернет адрес ____________________________

2. Лице за контакти ________________________________________________________

Длъжност: __________________________________________________________________

Лична карта №__________________, изд. на _______________ от МВР – гр. ____________

телефон / факс: ______________________________________________________________

3. Обслужваща банка ______________________________________________________

банков код  _____________________________________________________________

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо)

_____________________________________________________________________________

Титуляр на сметката

____________________________________________________________________

Подпис:_________________________

(Име, длъжност - управляващ)

(печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

О Ф Е Р Т А

(бланка за административни и други данни)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________

/посочете фирма/ наименованието на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия, включително и с клаузите на приложения към документацията проект на договор, и ги приемаме без възражения.

Желаем да участваме в процедурата и сме съгласни да изпълним поръчката качествено и в срока, съгласно проекта на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Нашата оферта е валидна за срок от 12 месеца (дванадесет) , считано от датата на подписване на договор за изпълнение.

Ние потвърждаваме, че не участваме в друго предложение за настоящата процедура.

Приемаме начина на плащане – съгласно условията на проекта на договора.

Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи неразделна част от нея.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

списък на документите, съдържащи се в офертата

| Приложение № | Съдържание | Вид на документа (копие или оригинал) |
| --- | --- | --- |
| Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” |  |  |
|  | Административни сведения за участника – по образец (Приложение № 1) |  |
|  | Оферта (бланка за административни и други данни) - по образец (Приложение № 2) |  |
|  | Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец (Приложение № 2.1.) |  |
|  | Декларация за приемане на условията в проекта на договора – по образец (Приложение № 5) |  |
|  | Информация/Документ, удостоверяваща правосубектност |  |
|  | При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият |  |
|  | Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника |  |
|  | Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП. |  |
|  | Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – по образец (Приложение № 6) |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец Приложение № 7) |  |
|  | Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по образец Приложение № 8) |  |
| Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника |  |  |
|  | Списък за изпълнение на строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на оферта, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите, вида на строителството и възложителите (Приложение № 11) и доказателства. |  |
|  | Декларация за участието на подизпълнители (Приложение № 9) |  |
|  | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец (Приложение № 10) |  |
|  | Справка-декларация за екипа от ръководни технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение №12). |  |
|  | Справка-декларация за екипа от технически лица /работници и служители/, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 12.1) |  |
|  | Образец на автобиография (Приложение № 13) |  |
|  | Декларация за съгласие за участие на ръководно техническо лице (Приложение № 13.1) |  |
|  | Декларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката (Приложение № 14) |  |
|  | Документ за гаранция за участие (банкова гаранция в оригинал или копие на платежно нареждане за внесена гаранция за участие под формата на парична сума) |  |
|  | Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по образец (Приложение № 15); |  |
|  | Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, по образец (Приложение № 16) |  |
|  | Други по преценка на участника (ако е приложимо) |  |
| Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” |  |  |
|  | Техническо предложение, образец (Приложение № 3), към което, ако е приложимо, се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. |  |
| Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена” |  |  |
|  | Ценово предложение - по образец (Приложение № 4) |  |

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC: IBAN: Банка: |  |
| Булстат номер/EИК |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за обявената от Вас открита процедура с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

При условие, че бъдем избрани за изпълнители на предмета на обществената поръчка, ние се ангажираме да представим гаранция за изпълнение в размер на 2 % на сто, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора.

Срок за изпълнение на договора - 1 (една) години или 12 месеца,  считано от датата на подписване на договор за изпълнение.

За изпълнение на предмета на поръчката ще спазваме гаранционни срокове, съгласно посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание, съгласно Техническите спецификации.

С настоящето декларираме, че при изпълнение предмета на договора ще спазвам приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на:

- Закон за устройство на територията;

- Закона за пътищата и правилника за прилагането му;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 година;

- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ ;

- Наредба № 18 от 23 Юли 2001 Г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

Посочените по-горе нормативни изисквания са отчетени и приложени  при изготвяне на настоящето техническо предложение.

Техническото предложение на Изпълнителя се изготвя на базата на Техническите спецификации на Възложителя и трябва да включва като минимум следното:

- Работна програма

1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ПОПЪЛНЕТЕ ТУК/

1.2. Предложение за изпълнение на ключовите моменти (подготовка на инвестиционните проекти, спиране на водоподаването, защита на подземната инфраструктура, организация на движението), свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ПОПЪЛНЕТЕ ТУК/

- Обяснителна записка

2.1. Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества, естетическите и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ПОПЪЛНЕТЕ ТУК/

2.2. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ПОПЪЛНЕТЕ ТУК/

2.3. Описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ПОПЪЛНЕТЕ ТУК/

2.3. Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ПОПЪЛНЕТЕ ТУК/

- Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора

3.1. Описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва и др.)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ПОПЪЛНЕТЕ ТУК/

ВАЖНО!!! Всички посочени по-горе части на офертата трябва да бъдат добре обосновани!

Настоящото техническо предложение е валидно за период от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договор за изпълнение.

Задължаваме се при сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

(наименование на Възложителя)

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC: IBAN: Банка: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас поръчката с предмет:

“Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

І. За изпълнение на поръчката предлагаме твърди единични цени съгласно предложената офертна КСС, както следва:

| № | Наименование | Мярка | Количество | Единична цена, лв | Стойност, лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 5 500 |  |  |
| 2 | Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане, уплътняване, запечатване на фугите и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 1 500 |  |  |
| 3 | Аварийно изкърпване при зимни условия с студена асфалтова смес дебелина до 4см | м2 | 250 |  |  |
| 4 | Рязане асфалтова настилка | м | 2 000 |  |  |
| 5 | Разваляне съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. натоварване на транспорт | м3 | 70 |  |  |
| 6 | Разбиване ръчно бетонова или асфалтова настилка, вкл натоваване на транспорт. | м2 | 250 |  |  |
| 7 | Технологично фрезоване на пътен участък с дебелина до 4.0см | м2 | 550 |  |  |
| 8 | Разваляне основа от трошен камък, вкл. натоварване на транспорт | м3 | 50 |  |  |
| 9 | Разваляне на паважна настилка и пясъчен пласт, вкл. Натоварване на транспот | м3 | 20 |  |  |
| 10 | Направа пътна основа от несортиран трошен камък 0-63 | м3 | 50 |  |  |
| 11 | Направа пътна основа от сортиран трошен камък | м3 | 50 |  |  |
| 12 | Направа на битумен разлив за връзка | м2 | 1 200 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане плътен асфалтобетон | тона | 50 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон | тона | 50 |  |  |
| 15 | Разваляне на тротоар от плочи, вкл. натоварване на транспорт | м2 | 500 |  |  |
| 16 | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, вкл.натоварване на транспорт | м3 | 50 |  |  |
| 17 | Пътен изкоп в земни почви-машинно | м3 | 50 |  |  |
| 18 | Тесен изкоп - машинно | м3 | 50 |  |  |
| 19 | Тесен изкоп - ръчно | м3 | 50 |  |  |
| 20 | Тънък изкоп за тротоар, вкл. подравняване на основата | м3 | 70 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане пътни бетонови бордюри 50/35/18 | мл | 270 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане градински бетонови бордюри 50/16/8 | мл | 100 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/25/15 см | мл | 250 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане пътни бетонови ивици | м2 | 200 |  |  |
| 25 | Направа пясъчна основа под тротоарна настилка или пътни ивици | м3 | 350 |  |  |
| 26 | Тротоарни настилки върху вароциментова основа с дебелина 6 см М 10/отношение 6:1:18/ върху предварително офомена и уплътнена земна основа | м2 | 1 100 |  |  |
| 27 | Възстановяване или направа на нова паважна настилка | м2 | 50 |  |  |
| 28 | Направа на дъждоотток едноставен с Н до 1,5м с решетка клас на натоварване С250 | бр. | 4 |  |  |
| 29 | Полагане тръби GPE DN200 | м | 20 |  |  |
| 30 | Направа на ревизизионна шахта с Н до 2,5м с капак клас на натоварване D400 | бр. | 2 |  |  |
| 31 | Повдигане съществуваща решетка на дъждоотток | бр. | 5 |  |  |
| 32 | Повдигане съществуващ капак на ревизионна шахта | бр. | 6 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж решетка на дъждоотток с клас на натоварване С250 | бр. | 5 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак на ревизионна шахта с клас на натоваване D400 | бр. | 5 |  |  |
| 35 | Удължаване на съществуващи или направа на нови тръбни водостоци с диаметър ф500 | м | 10 |  |  |
| 36 | Удължаване на съществуващи или направа на нови тръбни водостоци с диаметър ф1000 | м | 10 |  |  |
| 37 | Изкоп за пътни окопи и дренажи | м3 | 50 |  |  |
| 38 | Изкоп за почистване пътни съоръжения (втоци, оттоци, водостоци) | м3 | 50 |  |  |
| 39 | Натоварване земни почви с багер на транспорт | м3 | 50 |  |  |
| 40 | Ръчно натоварване земни почви на камион | м3 | 150 |  |  |
| 41 | Натоварване строителни отпадъци и фрезован материал на транспорт | м3 | 250 |  |  |
| 42 | Превоз на 1км | ткм | 500 |  |  |
| 43 | Засипване ръчно тесни изкопи, вкл. уплътняване | м3 | 50 |  |  |
| 44 | Засипване тесни изкопи с баластра, вкл. уплътняване | м3 | 50 |  |  |
| 45 | Въстановяване пътни насипи с баластра | м3 | 50 |  |  |
| 46 | Правоъгълен дървен кофраж | м2 | 50 |  |  |
| 47 | Армировка стомана АІ с диаметър до 12мм | кг | 100 |  |  |
| 48 | Армировка стомана АІІІ с диаметър до 12мм | кг | 100 |  |  |
| 49 | Доставка и изливане на място бетон клас В15 | м3 | 20 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на решетка от профилна стомана за покриване на ивичен отток | кг | 50 |  |  |
| 51 | Направа на непрекъснати линии, тесни и широки , машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 1 000 |  |  |
| 52 | Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 900 |  |  |
| 53 | Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това разходи. | м2 | 2 300 |  |  |
| 54 | Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи. | м2 | 50 |  |  |
| 55 | Изсичане на единични дървета | бр. | 10 |  |  |
| 56 | Отсичане и оформяне корени на дървета | бр. | 10 |  |  |
| 57 | Пътен изкоп в земни почви-ръчно | м3 | 50 |  |  |
| 58 | Изсичане на храсти и млада гора,вкл. събиране и изнасяне на материала | м2 | 200 |  |  |
| 59 | Косене на тревни площи (ръчно),включително събиране и извозване на 10 км | дка | 5 |  |  |
| 60 | Натоварване и превоз до 10 км на клони,храсти,корени и отсечени дървета | м3 | 5 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. | м | 10 |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |

Предложената офертна количествено стойностна сметка служи за определянето на твърдите единични цени и като показател за оценка на офертата.

Количествата не са окончателни и са посочени за определяне на тежестите на отделните видове строителни дейности при изпълнение на цялостната поръчка.

Действителните количества строителни дейности ще се определят в процеса на работа.

IІ. Схема за параметрите  на ценообразуване,  формиращи фирмените цени

При които ще се изготвят анализните цени  на допълнителни, невключени в офертата  видове работи

- Разходни норми- да се посочи  кои нормативни документи в строителството ще  се  използуват при ценообразуването - ..............................................................................

2.) Средна часова ставка  - ................................................................................лв./ч.ч.

Същата ,изразена като % от минималната работна заплата  към деня на изготвяне на  предложението - ......................% от ...........................лв.

3.)  Стойност на строителните материали - ....................................................

4.) Транспортни разходи и доставно-складови разходи за строителните материали -

......................................................................................................................................

5.) Стойност на строителната механизация -

......................................................................................................................................

6.) Допълнителни разходи върху :

механизация - ....................................................%

труд - ...................................................................%

7.)  Печалба върху ..............................................%

8.)  Други начисления - ....................................................

9.)  Данък добавена стойност  ДДС -  20% -

IІІ. Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка, а именно:

1. Междинните плащания  на действително извършените видове работи  ще се извършва в срок от 30 дни след изпълнение на договорените СРР , констатирано с протокол за извършени работи, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя и представяне на оригинална фактура.

2. Възлагането на работата за конкретен участък  ще се извършва с възлагателно писмо.

ІV. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 12 (дванадесет) месеца включително от датата на подписване на договор за изпълнение.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Д  Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

Долуподписаният/-ната/  ______________________________________________,

ЕГН ____________, лична карта № _______________, изд. на ___________ г. от ________________, в качеството ми на _________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ___________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК __________________, със седалище и адрес на управление: _____________________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.” “.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам всички условия в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ______________ 2016 г. 		        Декларатор: _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________

ЕГН ____________, лична карта № _________________, изд. на _______________г. от _________________, в качеството ми на ___________________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ___________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _______________, със седалище и адрес на управление: ______________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОМП в Община Панагюрище – 2016 г.” “.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

- Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

- Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

- Аз лично не съм/представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнявам/а определена професия или дейност по предмета на поръчката съгласно приложимото законодателство.

- Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

- Аз лично не съм осъждан, с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

- Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

- Представляваният от мен участник ___________________________________ (посочва се наименованието на участника) не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя: __________________________________________ (*моля попълнете, когато е приложимо).

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ____________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват  участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Изискванията начл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 (пред. първо), 4 и 5 ЗОП, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.” “.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

- Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ____________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Невярното се зачертава.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.” “.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен дружество  е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. .

- Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.  ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _________ 2016 г.                                             Декларатор: _______________

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.” “.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Участникът ______________________________________ (посочете фирмата на участника), когото представлявам:

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ...................................................................(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител/и .......................................... и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %, в т.ч. участието на подизпълнител:

1 ......................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

2 .................................................. (изписва се името на втория подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

…. (и така нататък за всички подизпълнители).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: _________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.” “.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, _______________________________________________________________

(посочете лицето, което представлявате)

сме съгласни да участваме като подизпълнител на ______________________________

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(избройте  дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: _________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия подизпълнителя по регистрация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА, КОЕТО Е ЕДНАКВО ИЛИ СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ, ДАТИТЕ, ВИДА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.” “.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферта, следното строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, а именно: / строителство и/или реконструкция на пътища и/или улици, ремонт и поддържане на пътища и/или улици./

| № | Наименование и кратко описание на обекта/строежа | Стойност в лв. | Дял на участника в % | Период/ Срок на изпълнение и дата на приключване | Описание / вид и обем/ на Изпълненото строителство | Възложител/ тел. за връзка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Опис на доказателствата за извършеното строителство, приложени към настоящия списък:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: __________ 2016 г.                                             Декларатор: _______________

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКИПА ОТ РЪКОВОДНИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М, че

При изпълнението на поръчката ще ползваме следните ръководни технически лица:

| Име, презиме, фамилия | Длъжност по договора | Общ професионален опит (години) | Образование, квалификация | Специфичен професионален опит по изискванията на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: Участникът може да посочи и други лица, които ще участват  при изпълнение на поръчката.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКИПА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА /РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ/, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М, че

При изпълнението на поръчката ще ползваме следните ръководни технически лица:

| Име, презиме, фамилия | Длъжност по договора и описание на операциите, които ще извършва при изпълнение на обществената поръчка | Общ професионален опит (години) | Образование, Квалификация и Правоспособност | Вид на провоотношението на лицето с участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: Участникът може да посочи и други лица, които ще участват  при изпълнение на поръчката.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ..............................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

АВТОБИОГРАФИЯ

Длъжност по договора: _____________________________

- ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

| Трите имена |  |
| --- | --- |
| Дата на раждане |  |
| Място на раждане |  |
| Адрес |  |
| Телефон, факс |  |
| Електронна поща |  |

- ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено висше образование

| Учебно заведение [от дата – до дата] | Образователно- квалификационна степен | Специалност |
| --- | --- | --- |

2.2. Допълнителна квалификация

| Учебно заведение [от дата – до дата] | Курс/ Програма Наименование | Сертификати/ Удостоверения |
| --- | --- | --- |

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

- НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

________________________________________________________________________

- ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други ангажименти (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Професионален опит, свързан с предмета на обществената поръчка и длъжността

| Организация | Период | Длъжност | Основни дейности и отговорности |
| --- | --- | --- | --- |

4.2. Професионален опит в други области

| Организация | Период | Длъжност | Основни дейности и отговорности |
| --- | --- | --- | --- |

- ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно) Ако притежавате сертификати и удостоверения за владеене на съответния език, отбележете ги в последната колона.

| Език | Писмено | Говоримо | Диплома/Сертификат |
| --- | --- | --- | --- |

- КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

________________________________________________________________________

- ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на обществената поръчка и длъжността

________________________________________________________________________

8. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

________________________________________________________________________

9. УДОСТОВЕРЯВАНЕ:

Аз, долуподписаният (ата), с настоящото удостоверявам, че настоящата автобиография вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

Дата: __________ 2016 г.       			__________________________					                 [Подпис на експерт]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

НА РЪКОВОДНО ТЕХНИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният/ата: __________________________________________________, ЕГН: _______________, в качеството си на експерт ______________, на участник: ________________, ЕИК: ______________ със седалище и адрес на управление: област ___________, община ____________, гр. ___________, ж.к./ул. „_____________” бл./№ ____________, ет. ____________, ап. __________ - в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. че съм на разположение да поема работата изключително по настоящата поръчка за времетраенето и, както изискват отговорностите ми и съобразно указанията на Техническата спецификация на Възложителя

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от Възложителя;

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение на предмета на поръчката;

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: __________ 2016 г.                                             Декларатор: ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М, че

Разполагаме със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

| Вид на техническото оборудване | Технически характеристики на оборудването /година на производство, производителност, процент на амортизация, година на последен основен ремонт/ | Основание за ползване от участника /собственост, наем, лизинг, предварителен договор или др./ |
| --- | --- | --- |
| Специализирана тежка механизация, машини и автомобили за превантивно и текущо поддържане |  |  |
| 1.1. …… |  |  |
| 1.2. ……(добавете нужните редове) |  |  |
| Малогабаритна механизация за превантивно и текущо поддържане |  |  |
| 2.1. …… |  |  |
| 2.2. ……(добавете нужните редове) |  |  |
| Комплектни пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движението ВОБД при изпълненито на строително-монтажните работи |  |  |
| 3.1. …… |  |  |
| 3.2. ……(добавете нужните редове) |  |  |
| Техническо оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълните видове работи |  |  |
| 4.1. …… |  |  |
| 4.2. ……(добавете нужните редове) |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:  ___________ 2016 г.                                             Декларатор: ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

при изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще бъдат спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена  на труда.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: __________ 2016 г.                                             Декларатор: ___________

Забележка: "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Аз лично не съм свързано лице или свързано предприятие с други участници в настоящата процедура. (за участници физически лица).

2. Аз лично и като едноличен търговец не съм свързано лице или свързано предприятие с други участници в настоящата процедура. (за участници  еднолични търговци).

3. Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие с други участници в настоящата процедура. (за всички останали участници)

/ненужното се зачерква/

4. Аз лично не съм участвал като външен експерт при изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица/Документите, в чието изработване аз лично съм участвал, са променени така, че не ми предоставят информация, която ми дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: _________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

„Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

ДОГОВОР

/проект/

№………/………. 2016 г.

Днес ………………2016  год. в гр. Панагюрище между:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ............., наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , от друга страна, наричана по-долу за краткост – ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.74 от ЗОП, и  във връзка с проведена открита процедура с предмет: “Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.”

се подписа настоящия договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците в Община Панагюрище съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №3) – неразделна част от договора.

II.СРОКОВЕ

1.Срокът за изпълнение на договорените строително-ремонтни работи по предмета на договора е 1 / една/  година(12-дванадесет месеца),  и започва да тече от датата на сключване на договора.

2.С възлагателно писмо по т. IV.3.1. се определя срок за изпълнение на конкретен вид строителство и/или строително-ремонтни работи.  Времетраенето на строително-ремонтните работи посочени във Възлагателното писмо по т.IV.3.1. се удължава при следните случаи:

2.1.В случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-ремонтните работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя);

2.2.Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи се спира, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.3.При възможност за възстановяване на строително-ремонтните работи се съставя акт обр.11.

2.4.При спирането на строително-ремонтните работи, в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

ІII.ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1.Стойността на договора е  в зависимост от възлаганията по т. ІV.3.1. и действително извършената работа, но не може да надхвърля разчетените в бюджета на Община Панагюрище средства за съответната година. Общата финансова рамка на договора за целия срок е  до . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . / лв. без вкл. ДДС и . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . / с вкл. ДДС.

2.Разплащането ще се извършва безкасово по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................................................., както следва:

2.1.Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора с ДДС, в срок от 5 (пет) календарни дни, след неговото сключване и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.2.Междинни плащания в размер на 100% стойността на съответните действително извършените видове СМР с ДДС, след приспадане пропорционално на частта от платения аванс, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на протокол за завършени ремонтни работи /образец 19/ и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.Стойността на извършените дейности се определя по цени посочени в Приложение №4, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Единичните цени от предложението не могат да се променят за срока на договора, освен в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки.

4. Допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, се договарят с констативен протокол между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упражняващ контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и се разплащат по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване :

Средна часова ставка  - ................................................................................лв./ч.ч.

Същата ,изразена като % от минималната работна заплата  към деня на изготвяне на  предложението - ......................% от ...........................лв

Стойност на строителните материали - ....................................................

Транспортни разходи и доставно-складови разходи за строителните материали -

......................................................................................................................................

Стойност на строителната механизация -

......................................................................................................................................

Допълнителни разходи върху :

механизация - ....................................................%

труд - ...................................................................%

Печалба върху ..............................................%

Други начисления - ....................................................

Данък добавена стойност  ДДС -  20% -

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва лабораторни изследвания на всички видове вложени материали (независимо от предоставения сертификат за качество) и контролни изпитания на качеството на извършените СМР-та , без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране недостатъци на обекта от негови представители, да не подписва протокол за действително извършени видове СМР, съответно да не заплаща извършените до момента дейности до отстраняването им, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

3.1.да уведомява предварително писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дейностите и СМР-тата, които да бъдат извършени по настоящия договор чрез Възлагателно писмо. Същото трябва да съдържа срок за изпълнение и на база ПКСС (предварителна количествено – стойностна сметка) ориентировъчни количества на видовете работи и материали.

3.2.при неотложни и аварийни дейности и СМР-та да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай не е необходимо Възлагателно писмо по т.IV.3.1.

3.3.да посочи имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол за дейностите предмет на настоящия договор;

Пряк инвеститорски контрол на обекта, които ще подписва всички актове и протоколи, съставяни по време на СМР – …………………………………………

3.4.да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на поръчката.

3.5.да участва със свои представители при приемане на извършената работа, както и при окончателното приемане на обекта;

3.6.при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши качествено възложените му работи, с необходимия професионализъм и в сроковете, посочени в настоящия договор; в съответствие с изискванията на ПИПСМР и действащото законодателство в Република България.

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.

3.При неспазване на изискването по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали в сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създава условия за контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи.

6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатации от инвеститорския контрол на обекта.

7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на приложените детайли за възстановяване на улични настилки, протоколи на направените изпитвания и констатации и всички необходими документи за предаване на обекта.

8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на строително-ремонтните работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава сам и за своя сметка да осигурява за срока на договора безопасността на движението по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците, като изготви необходимите проекти за ВОД в петдневен срок от  получаване на Възлагателно писмо по т.IV.3.1. на настоящия договор и да ги представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 25.03.2014 г. и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и опазване на околната среда както и изискванията на Наредба № 2 за противопожарни строително-технически норми.

11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, съобразно  удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания по т. VIII.3 от настоящия договор, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ размер, до подписване на приемно-предавателен протокол за извършена работа.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди възлагане на всяка СМР да изготви ПКСС (предварителна количествено – стойностна сметка) съгласувана с инвеститорският контрол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІ. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

1. За гарантиране на договорните си задължения, Изпълнителят представя преди подписване на договора гаранция в размер на - 2 % от стойността на договора (без ДДС) за пълния срок за изпълнение , представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП (банкова или парична). Паричната гаранция се внася по сметка на Община Панагюрище ................................. и се освобождава до 30 дни след окончателно приемане на видовете СМР с двустранен констативен протокол. Срокът на банковата гаранция започва да тече от датата на подписване на договора. Гаранцията има характера на задатък и Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за претърпени вреди над нейния размер.

Сметка за предоставяне на гаранция за изпълнение в полза на община Панагюрище:

IBAN: .....................................

BIС: ......................................

Банка: ......................................................

2.Гаранционните срокове за извършените строително - ремонтни работи са съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Гаранционен срок за машинно изкърпване на дупки и деформации в настилката: ………………………година/и (не по-малко от 1 /една/ година).

Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес и строителство на нова улица: …………………..години (не по-малко от 2 /две/ години).

Гаранционен срок за ръчни кърпежи ………………………месеца (не по-малко от 6 /шест/ месеца/.

Гаранционен срок за доставка и монтаж на комплект капак за Ревизионна шахта /саморегулиращ, в случай  на текущ ремонт …………………..години (не по-малко от 1 / една / година).

Гаранционен срок за доставка и монтаж на дъждоприемна шахта …………………. години (не по-малко от 8 /осем/ години).

Гаранционен срок за понижаване/повдигане на Ревизионна шахта……………….месеца (не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца).

Гаранционен срок за понижаване/повдигане на Дъждоприемна шахта ………………месеца (не по-малко от 6 /дванадесет/ месеца) и не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени съгласно чл.160, ал.4, ал.5 от ЗУТ и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и започват да текат от датата на подписване на приемателно – предавателния протокол за окончателното приемане на обект, ведно с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване в зависимост от категорията на съответния строеж.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди по време на гаранционния срок за своя сметка в срок  до  10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването му за констатиране на повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за констатирането на повредата и срокът за отстраняването й на телефоните и адресите за контакт, приложени в офертата.

VІІ.КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ.

1.Контролът по изпълнението на обекта се осъществява от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.Предвидените съгласно договора дейности или видове работи, извършени на обекта, предмет на настоящия договор се приемат с двустранно подписани протоколи, необходимите актове, съставени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че от страна на Община Панагюрище бъдат констатирани недостатъци, обектът се приема за незавършен и извършените работи до момента не се заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок.

3.Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и Наредбите към него.

VІІI.САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1.При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 10 % (десет процента) от цената на договора, а при частично неизпълнение – 10% от неизпълнената част.

2.При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от  0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 20 % (двадесет процента) от цената на договора.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената в размер на ............. лв. (словом)  гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание т.VІІI.1 и VІІI.2 от настоящия договор.

4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по т.VІІІ.1 и VІІІ.2, от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

4.1.при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.2.при прекратяване регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същият е юридическо лице).

4.3.при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в чл.21, ал.1, т.5, предложение второ от ЗКС.

5.Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни, при прекратяване на договора, на основание т. Х. 1.1-1.2 и/или прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

7.При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие.

ІХ.ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

1.Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

2.Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

3.Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

4.През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

5.Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора.

6.Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и други природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

7.Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

Х.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.Действието на този договор се прекратява:

1.1. с извършването и предаването на възложената работа;

1.2.изтичане срока на договора;

1.3.по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

1.4.едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел V от настоящия договор.

2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.

3.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни или не извършва строително-ремонтните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.  В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

5.Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

6.При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението му.

ХI.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2.При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред компетентния съд.

3.Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура по реда на  Закона за обществените поръчки.

4.Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

4.1.За ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ – гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13;

4.2.За …………………………………………………………………......

5.Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                         		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ