**ОДОБРЯВАМ: /п/**

**НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

 **ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ЗА СТРОИТЕЛСТВО, СЪГЛАСНО ЧЛ.101“А“ ОТ ЗОП, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В**

**„РАЗШИРЕНИЕ ГРОБИЩЕН ПАРК, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ”,**

**ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф325 ММ С ПЕВП PN355”.**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ЧАСТИЧНО ОФОРМЯНЕ НА АЛЕИ”**

**2016 г.**

**І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

 ***1. Предмет на поръчката***

Предмет на поръчката: Строителство на обект: **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”.**

***2. Място на изпълнение***

Мястото за изпълнение на поръчката е община Панагюрище, обл. Пазарджик.

1. **Обособени позиции. Настоящата публична покана има две обособени позиции, както следва:**

**Обособена позиция 1: „Изместване стоманен водопровод ф325 мм с ПЕВП PN355”.**

**Обособена позиция 2: „Частично оформяне на алеи”.**

1. **Прогнозна стойност.**

 **Общата прогнозна стойност на публичната покана е 154 569,09 (сто петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет лева и девет стотинки) лв. без включен ДДС.**

 **Прогнозната стойност на обособена позиция 1 е 75 402,43 /седемдесет и пет хиляди четиристотин и два лева и четиридесет и три стотинки/ лв. без ДДС.**

 **Прогнозната стойност на обособена позиция 2 е 79 166,66 /седемдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/ лева без ДДС.**

1. ***Техническо задание и количествена сметка.***
	1. **Обособена позиция № 1.**

Към момента съществуващ стоманен водопровод Ф325мм от водоем висока зона на града, в посока на завод “Оптикоелектрон” преминава през новото разширение на гробищния парк на град Панагюрище. Разширението на гробищния парк се осъществява за да осигури възможност за задоволяване на настоящите потребности на града, без значителни инфраструктурни промени.

Отреждането на площадка за разширението на гробищния парк налага частично изместване на съществуващия стоманен водопровод Ф325мм, като новото трасе трябва да бъде изведено извън терена на гробищния парк и старите метални тръби да се извадят.

Предвижда се изместването да стане южно от предвидения за гробище терен, успоредно на изградена ограда, под трасето на пътя, като са спазени необходимите сервитути. Новото трасе на водопровода минава на около 3.00 м. южно от оградата на разширението на гробищния парк.

Връзките на подменяния водопровод със съществуващите ще се осъществят както следва:

Старото трасе е с дължина 142,8 м, отместеното трасе е с дължина 194.7 м. Преместването на трасето налага изграждането на две ревизионни шахти – в двата края, където ще се направи връзката между двата материала и ще бъдат монтирани спирателни кранове. Хоризонталните чупки ще укрепят с бетонови блокове, съгласно приложените чертежи.

Проекта предвижда старото трасе на стоманения водопровод да бъде отстранено, като ще се направи транщеен изкоп с щирина 1,00 м – таа, че да се реже тръбата в изкопа. Металната тръба ще бъде нарязана на парчета с дължина 3м., които ще бъдат натоварени с кран и транспортирани за рециклиране. Изкопа ще се запълни обратно с изкопания преди това земен материал.

Съществуващия водопровод е от стоманени тръби Ф325 - подменя се с полиетиленови тръби висока плътност PE100 ф355 PN16, SDR11.

При предвидения за изместване водопроводен участък са необходими следните основни видове работи:

• направа на изкоп за полагане на тръбата;

• полагане на подложен пласт от пясък, необходими за достигане равност и наклони на повърхността;

• полагане на тръбите от PE-HD.

• свързване на тръбите;

• изпълнение на монолитни ст.бетонови ревизионни шахти

• рязане на металната тръба;

• монтаж на спирателни кранове;

• засипване на водопроводните тръби, спазвайки необходимата технология;

• временна организация на движението, съобразена с приетият график и организация за изпълнение на стротилните работи и нормативните изисквания на Наредба No. 16/2001 г за временна организация на пътища при извършване на ремонтни работи.

Изисквания за технология на изпълнението.

Общи положения Строителните работи, предмет на настоящият проект са изместване на съществуващ стоманен водопровод, като новото трасе е изпълнено с тръби полиетилен висока плътност. За организация и изпълнение на строителството, ще се извършва на една строителна площадка, намиращ, се извън регулацията на гр. Панагюрище.

Трасировка и строителна линия. Водопровода се трасира въз основа на оразмерителните данни, посочени в ситуация, надлъжни профили и детайли на съоръженията.

Изисквания към изкопа Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на тръбопровода. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и оформено според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се разстила слой от пресят материал или пясък с дебелина 10см, върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се насипва отстрани и се запълва на височина 30см над горния ръб на тръбопровода. Изкопната пръст се захвърля от едната страна на изкопа. Между ръба на изкопа и изхврлените материали и пръст да се оставя пътека с ширина не по-малка от 0.5м. Всичката излишна пръст се извозва още при изкопавенето и. Изкопните работи да се изпълняват така, че да бъде възможно оттичането на дъждовните води. При извършване на земните работи, да се спазват строго дадените в надлъжните профили размери и котировки, а нивелетата на дъното на тръбите да се проверява с нивелир. Иннвеститорьт приема котите на дъното на изкопа с акт.

Транспорт и складиране Транспортът на тръбите да се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършат с кран, багер или на ръка. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 метра, с помощта на въжета или найлонови клупове. Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни. Възможно е нареждане върху почва, пясък, асфалт и цимент, катосе избягва влаченето на тръбите. Височината на куповете тръби не трябва да надвишава 2,00м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи.

Полагане на тръбопровода по трасето След като е завършено леглото за полагане, тръбите, фитингите и специалните части, трябва да се разположат по дължина на изкопа, като се провери внимателно дали отговарят на проекта. Преди да бъдат спуснати в изкопа, всички елементи на тръбопровода трябва да бъдат внимателно прегледани, с особено внимание към накрайниците им, за да се убедим, че при транспортирането и при товаро-разтоварните работи не са повредени. За тази цел трябва да бъдат почистени от прах и кал. Трябва да се провери дали във вътрешността на тръбите няма влезли животни или чужди тела. За избягване на това е добре да се затапват предварително несвързаните части. След като е извършено свързването на тръбите и фасонните части, според предните инструкции, се пристъпва към оперативно полагане, което се прави с ръчни крикове, багери или кранове, разположени по протежение на трасето, така че да се постигне плавно спускане на тръбопровода, без той да търпи удари, притискане, деформиране. За тръби с малък диаметър и плитък канал е възможно ръчно полагане. Евентуалната апаратура, включена в тръбопровода, не трябва да упражнява никакви въздействия върху тръбите.

Свързване Свързването на тръбите от РЕ може да става чрез няколко техники:

Челно заваряване Челното заваряване се състои в подгряването и омекване на повърхността на свързващите елементи с помощта на отоплителна плоча, а след отстраняването и от плочата, на притискане със съответната сила. След което се оставят на охлаждане. Правилното извършване на свързването чрез челно заваряване позволява тръбата от РЕ да запази свойствената за нея еластичност по цялата дължина на отсечката и издръжливост на свръзките, равна на издръжливостта на тръбата.

Електро заваряване Заваряването се състои от свързването на тръбата с фитингите с вградена в тях електросъпротивителна жица и свързването и към уред, с който се нагрява.

Свързване с помощта на механично стягане (бързи връзки) Свързването с помощта на муфа от изкуствена материя е бързо и лесноизпълнимо. Свързването не изисква употребата на инструменти.

Съединителни фланци Съединителните фланци с употребата на съответни челни адаптери се използват за свързване на тръбопроводите от РЕ с тръби или фитинги направени от друг вид материал /стоманен или чугунен/, арматура или в други технично обосновани ситуации. Свръзката се състои в това че: по време на производствения процес на края на тръбата се прави фланшов накрайник от полиетилен, след това на тръбата се поставя фланец от сфероиден чугун с епоксидно покритие или от висококачествена неръждаема стомана. Фланецът има отвори за свързващи болтове с нормирано разстояние.

Изпитване на положените водопроводи След полагане на тръбите, същите се засипват по средата с мека пръст на височина 20- 30см, като връзките им се оставят свободни, за да могат да бъдат проверени. Изпитването на положените водопроводи се извършва, съгласно правилника за извършване и приемане на строителните работи. За изпитването се съставя акт. Водопроводът се засипва и след трамбоване и улягане на насипа се възстановява уличната настилка. Водопроводът се предава за редовна експлоатация. Преди приемането му от приемателна комисия не се разрешава включването на потребители –сградни отклонения.

Промени в проекта. Всички видове работи да се извършват съгласно приложените чертежи или съгласно изискванията на НСН. За всяко отклонение от проектите трябва да се получи писмено одобрение от НСН преди започване на работите.

Временен контрол на движението. Изпълнението на работите е предвидено да се извършва с работа на половин ширина без отбиване на движението, при спазване на Наредба № 16/17.08.2001 год. на МРРБ. - Във връзка с приетия начин на изпълнение, Изпълнителят трябва да разработи схеми за временна организация на движението. Схемите да включват дублиране на сигнализацията със сигналисти. Схемите да бъдат съгласувани с контролните органи и предадени за одобрение от НСН. Всички разходи по осъществяване на временния контрол на движението са за сметка на Изпълнителя.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** |
|  |  |  |
| **№ по ред** | **Наименование на СМР** | **Ед. мярка** | **Количество** | **Ед. Цена** | **Обща стойност**  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|   | **ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф325мм** |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>> | м3 | 425,00 |   |   |
| 2 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>> | м3 | 115,00 |   |   |
| 3 | ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М <<01-01-014>> | м3 | 20,00 |   |   |
| 4 | ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ 5км. | м3 | 20,00 |   |   |
| 5 | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ ОТ РАЗСТОЯНИЕ 30 км.И ДЕПОНИРАНЕ | м3 | 20,00 |   |   |
| 6 | НАТОВАРВАНЕ С ФАДРОМА НА ПЯСЪК ОТ ДЕПО И ТРАНСПОРТ НА 100 м. СР.Т.Р-НИЕ. | м3 | 20,00 |   |   |
| 7 | НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК | м3 | 20,00 |   |   |
| 8 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> | м3 | 96,00 |   |   |
| 9 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>> | м3 | 96,00 |   |   |
| 10 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ с булдозер | м3 | 357,00 |   |   |
| 11 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> | м3 | 357,00 |   |   |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА | м | 194,70 |   |   |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСТЪРГАНИ СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ Ф300 мм.  | бр. | 6,00 |   |   |
| 14 | ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ Ф355 мм.НА 16 атм. - тип 100 | м | 194,70 |   |   |
| 15 | МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ Ф355 мм. НА 16 атм. | м | 194,70 |   |   |
| 16 | МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф300ММ | бр. | 2,00 |   |   |
| 17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ ПЕВП Ф 355 мм. | бр. | 2,00 |   |   |
| 18 | ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>> | м3 | 94,00 |   |   |
|   | **РЕВИЗИОННА ШАХТА ЗА ВРЪЗКА И СК И ОПОРНИ БЛОКОВЕ** |  |  |  |  |
| 18 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>/ДОПЪЛНИТЕЛНО ОКОЛО ИЗКОПА ЗА ТРЪБАТА/ | м3 | 30,00 |   |   |
| 19 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> | м3 | 30,00 |   |   |
| 20 | КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ | м2 | 52,25 |   |   |
| 21 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 | кг | 550,00 |   |   |
| 22 | Полагане бетон М100 - подложен | м3 | 0,70 |   |   |
| 23 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН | м3 | 6,00 |   |   |
| 24 | Направа хидроизолация на открито в/у бетон по стени и подове  | м2 | 25,00 |   |   |
| 25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК ЗА РШ | бр. | 2,00 |   |   |
| 26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЪРВЕН КАПАК ЗА РШ | бр. | 2,00 |   |   |
| 27 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | м3 | 1,50 |   |   |
|   | **ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТАРА СТОМАНЕНА ТРЪБА** |  |  |  |  |
| 28 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>> | м3 | 262,00 |   |   |
| 29 | РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф400 С ОКСИЖЕН / НА ПАРЧЕТА С ДЪЛЖИНА 3 М./ | бр. | 48,00 |   |   |
| 30 | НАТОВАРВАНЕС КРАН И ИЗВОЗВАНЕ НА МЕТАЛНИ ТРЪБИ ДО ПУНКТ ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ | кг | 8568,00 |   |   |
| 31 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> | м3 | 262,00 |   |   |
|   | **Всичко без ДДС :** |  |  |  |  |
|  | **5% непредвидени** |  |  |  |  |
|   | **ДДС 20% :** |  |  |  |  |
|   | **Всичко с ДДС :** |  |  |  |  |

* 1. **Обособена позиция № 2.**

**Обхвата на съответните видове строителни работи:**

Строително-ремонтните работи предмет на поръчката, са предвидени за извършване в Гробищен парк, гр. Панагюрище .

Качествата  на влаганите материали следва да отговарят на изискванията на техническите спецификации съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

**Технология на извършване на строителните работи:**

 Оформят се алеи съгласно приложения ГЕН ПЛАН,чрез изпълнение на земни работи за оформяне на пътното легло, трошенокаменна настилка с дебелина15 см.и неплътен асфалтов бетон с дебелина 5 см.,бетонови и градински бордюри.

Нивелетата ще следва максимално изпълнената площна вертикална планировка, осигуряваща отводняването посока към дерето и неговото течение.

Ще се изпълнява и тротоарна настилка от бетонови плочи 30/30/4,5 на вароциментов разтвор.

Обема на работа ще се изпълнява в размера на лимитираните средства и договорената цена .

**Тротоарни настилки**

Тротоарните настилки се полагат върху вароциментова основа с дебелина 6 см., М10 / отношение 6:1:18/ върху предварително оформена и уплътнена земна основа.

Повърхността на тротоарните настилки се изпълнява с едностранен наклон от 2 - 2.5 % към бордюра. Фугите трябва да имат ширина 2-3 мм., които се запълват с циментов р-р в отношение 1/1.

Тротоарната настилка да се изпълни от бетонови плочи с размери 30/30/4,5 отговарящ на стандарт БДС 625-81.

 **Бетонови бордюри 8/16/ и 18/35(БДС 624-87)**

Бордюрите се поставят преди настилката на тротоарното и уличното платно и служат за изходна база при построяване на тротоарите.Същите се полагат върху бетонова основа КЛАС В15.

Ще се полагат и замонолитват на разтвор, с по-малко от 10 мм и не повече от 40 мм дебелина върху бетонна основа Клас В15. Алтернативно могат да се полагат и замонолитват директно на бетонна основа от Клас В15, докато е още пластична. Всички готови елементи ще бъдат замонолитени с бетон клас В15. Дилатационни фуги ще бъдат оставени в бордюрите, когато те са положени върху или в съседство до бетонна конструкция или елемент.

Всички партиди бетонови елементи трябва да бъдат придружени от сертификат за качество.

Изискванията към продуктите от трошен камък в съответствие с изискванията на БДС EN 13043+АС

Изискванията към продуктите за нови покрития от асфалтови пластове са в съответствие с БДС EN 13108.

**Методи на измерване, приемане и плащането на извършените строителни работи:** Количеството на извършените работи ще се констатира с протокол за действително извършени работи /обр.19/, подписан от представители на Възложителя и на Изпълнителя.

Обектът ще се приеме от общинска приемателна комисия.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **ед. мярка** | **Количество** | **ед. цена** | **стойност** |
| 1 | Тесен изкоп-ръчно | м3 |  65,00  |  |  |
| 2 | Изкоп с багер на земни почви  | м3 |  397,00  |  |  |
| 3 | Изкоп с багер за обратен насип /хумус/ | м3 |  229,00  |  |  |
| 4 | Превоз на земни почви на транспорт | м3 |  397,00  |  |  |
| 5 | Ръчен изкоп с хоризонтално прехвърляне до 3 м | м3 |  33,00  |  |  |
| 6 | Доставка и полагане бордюри 18/35/50 | мл |  731,00  |  |  |
| 7 | Доставка и полагане бордюри 8/16/50 | мл |  357,00  |  |  |
| 8 | Доставка и полагане бетонови плочи 30/30/4,5 на вароциментова основа 6 см. | м2 |  211,00  |  |  |
| 9 | Доставка и полагане трошено-каменна настилка дебелина 15 см и валиране | м3 |  225,00  |  |  |
| 10 | Доставка и полагане неплътен асфалтобетон 5см | тон |  180,00  |  |  |
|   |   |   |  **Всичко без ДДС** |  |
|  |  |  | **5% непредвидени** |  |
|   |   |   |   **ДДС20%**  |  |
|   |   |   |   **Всичко с ДДС :** |  |

1. ***Общи предписания.***

Настоящата публична покана се възлага за изпълнение на посочените строителни дейности в количествените сметки.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. За извършения оглед се подписва декларация по образец от настоящата документация.

Декларацията се заверява задължително в деловодството на Община Панагюрище. Ако липсва декларация или представената декларация не е заверена от общинската администрация на Община Панагюрище, Участникът ще бъде отстранен от участие в публичната покана.

Ако участникът е обединение, достатъчно е един от участниците в обединението да посети строителните площадки.

***5. Срок за изпълнение***

Срокът за изпълнение на строителството е до 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на издаване на Акт образец 2/ 2а или екв. Документ за започване на строителството за строежа. Срокът изтича в деня на окончателно приемане на извършените ремонтни работи от Община Панагюрище с Приемно – предавателен протокол.

1. ***Начин и срок на плащане***

***6.1.*** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово плащане в 14 - дневен срок от Деня на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка в размер на **30 /тридесет/** **процента** от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 30 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното възстановяване на авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи по строителството, които са му необходими за изпълнението на Договора.

Междинните плащания се извършват въз основа на:

- Количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествено-стойностната сметка единична цена за всяка позиция.

- Данъчна фактура.

Окончателното плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, след завършване и приемане на СМР и издаване на данъчна фактура.

**ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ**

1. **Административни изисквания към участниците.**

**Важно: Прилагат се и за двете обособени позиции!**

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник който:

* е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;

 - е обявен в несъстоятелност;

- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците.

Когато участниците са юридически лица, изискванията се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

*Не може да участва,* съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице:

- при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

Иизискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се отнасят и за подизпълнителите. При неизпълнение на изискванията, съответният участник ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

При подаване на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата с декларация. Декларират се и се доказва отсъствието на обстоятелствата, които изрично са посочени в настоящата тръжна документация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелства, посочени по-горе.

1. **Технически изисквания към участниците.**

**2.1. Обособена позиция № 1.**

а. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката.

Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция или ремонт на водопроводи или други еквивалентни строителни обекти.

 Документи, с които се доказват:

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

б. Участникът да разполага със следните експерти:

**- Ключов експерт № 1 - 1 /един/ брой .** Тези експерт следва да изпълнява функциите на технически ръководител.

Изисквания:

◄ Квалификация и умения:Средно-специално образование или по-високо със специалност, съответстваща на предмета на обществената поръчка.

◄ Професионален опит:

Най-малко **3 (три)** години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Документи, с които се доказват: вписването на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит в Професионалната автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата.

в. Участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя при Камара на строителите в Република България за **Четвърта група – Трета категория. Чуждестранните участници следва да бъдат вписани в еквивалентни регистри за еквивалентни строителни обекти, съобразно националният си закон.**

Документи, с които се доказват: Удостоверения за регистрация или декларация в свободен текст за препращане към публичен регистър. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, съобразно националният си закон.

г. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от Закона за обществените поръчки изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност..

д. За доказване на техническите възможности, съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това правило се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

е. За доказване на техническите възможности, участникът не може да ползва ресурс от подизпълнител/и, освен ако подизпълнителят е предоставил ресурса си по реда на чл. 51а от ЗОП.

ж. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, когато е представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, като условията за вписване в регистъра са идентични или по-високи от изискванията, поставени от възложителя.

 **Чуждестранните участници доказват техническите изисквания с еквивалентни документи, съобразно националното си законодателство.**

**2.2. Обособена позиция № 2.**

а. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката.

Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция или ремонт на пътища, улици, тротоари или други еквивалентни строителни обекти.

 Документи, с които се доказват:

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

б. Участникът да разполага със следните експерти:

**- Ключов експерт № 1 - 1 /един/ брой .** Тези експерт следва да изпълнява функциите на технически ръководител.

Изисквания:

◄ Квалификация и умения:Средно-специално образование или по-високо със специалност, съответстваща на предмета на обществената поръчка.

◄ Професионален опит:

Най-малко **3 (три)** години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Документи, с които се доказват: вписването на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит в Професионалната автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата.

в. Участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя при Камара на строителите в Република България за **Втора група – Четвърта категория. Чуждестранните участници следва да бъдат вписани в еквивалентни регистри за еквивалентни строителни обекти, съобразно националният си закон.**

Документи, с които се доказват: Удостоверения за регистрация или декларация в свободен текст за препращане към публичен регистър. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, съобразно националният си закон.

г. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от Закона за обществените поръчки изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност..

д. За доказване на техническите възможности, съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това правило се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

е. За доказване на техническите възможности, участникът не може да ползва ресурс от подизпълнител/и, освен ако подизпълнителят е предоставил ресурса си по реда на чл. 51а от ЗОП.

ж. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, когато е представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, като условията за вписване в регистъра са идентични или по-високи от изискванията, поставени от възложителя.

 **Чуждестранните участници доказват техническите изисквания с еквивалентни документи, съобразно националното си законодателство.**

 **3. Други изисквания.**

 3.1. Всеки участник може да представи само една оферта. Всеки участник може да участва само за едната или за двете позиции едновременно. Ако участва за двете позиции, следва да докаже съответствието си за подбор и за двете позиции.

 3.2. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, както и техни обединения, което/ито отговаря/ят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на условията, съдържащи се в публичната покана и документацията за участие.

3.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал с нотариална заверка на подписите на споразумението, с което е създадено обединението. С това споразумение следва по изричен начин да се удостовери, че участниците в обединението отговарят пред Възложителя заедно, поотделно и солидарно за изпълнение на обществената поръчка. Споразумението следва да съдържа задължително долуизброените клаузи, които гарантират, че:

1/ Всички партньори (членове) на обединението са отговорни заедно, поотделно и солидарно за изпълнението на договора за обществената поръчка.

2/ Определя се партньор (член) на обединението, който се упълномощава и задължава да получава указания за и от името на всеки член на обединението.

3/ Определя се партньор (член) на обединението, който носи отговорност за плащанията по време на изпълнение на поръчката.

4/ Всички партньори (членове) на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка.

5/ След подаване на офертата не се допускат промени в състава на обединението.

 3.4. В споразумението, членовете на обединението определят едно или повече физически лица, които официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

 3.5. Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако:

* към офертата му не е приложено споразумение за сьздаването на обединение или
* в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в настоящата документация.
* съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.

 Когато обединението не е юридическо лице, офертата му съдържа, документи, съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП.

 **3.6. Подизпълнители**

 3.6.1. Когато участник в настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка предвижда използването на подизпълнител/ли за изпълнение на част/и от настоящата обществена поръчка, документите, посочени в чл.56, ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

 3.6.2. Възлагането на работи/задачи на подизпълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.

**4. Изготвяне и подаване на офертата.**

4.1. Всеки участник изготвя оферта в съответствие с условията, посочени в документацията за участие. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи.

 4.2. Всяка оферта се представя в непрозрачен запечатан плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Всяка оферта трябва задължително да съдържа:

 Всяка оферта трябва да съдържа: Образец № 1 - Заявление за участие с Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата; Образец № 2 - Регистрационни документи на участника; Образец № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Образец № 4 - Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката; Образец № 5 - Декларация за задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея; Образец № 6 - Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.; Образец № 7 – Декларация, че участникът е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място; Образец № 8 - Доказателства за изпълнение на изискванията за изпълнени сходни строителни обекти; Образец № 9 - Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен.; Образец № 10 – Ключови експерти; Образец 11 - Професионална автобиография; Образец № 12 - Декларация на приемане на условията на проекта на договор. Образец 13 – Техническо предложение; Образец 14 - Ценово предложение.

 4.3. **Ако участникът участва и за двете позиции, то следните образци се попълват за всяка позиция по отделно:**

Образец № 8 - Доказателства за изпълнение на изискванията за изпълнени сходни строителни обекти; Образец № 9 - Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен.; Образец № 10 – Ключови експерти; Образец 11 - Професионална автобиография; Образец 13 – Техническо предложение; Образец 14 - Ценово предложение.

 Ако офертата на кандидата не отговаря на изискванията на Възложителя или не съдържа някои от изискваните документи, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, освен ако не попада в хипотезата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

**4.3. Изисквания към Образец 13 - Техническо предложение.** Техническото предложение на участника включва следните задължителни елементи:

С настоящия образец участника описва своя срок за изпълнение на поръчката, гаранционния срок, график за изпълнение, строителен подход за изпълнение на обекта, График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали, мерките за опазване на околната среда, въведената от него системи за осигуряване на качеството.

График за изпълнение. Графикът за изпълнение се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни. Придружава се от график на работната ръка.

Строителен подход. В тази част участникът излага своята подробна строителна програма, въз основа на техническото задание и своята визия за изпълнение на поръчката.

Техническото предложение съдържа един от компонентите за определяне оценката на участниците, а именно гаранционен срок. Кандидатите следва да пристъпят твърде отговорно и прецизно към тези елементи.

Ако участникът спечели обществената поръчка, но не изпълни обектите в дадения от него срок за изпълнение, ще претърпи определените в проектодоговора санкции.

Гаранционния срок следва да бъде съобразен с предвидените за влагане строителни материали и технологията на строителството.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Не на последно място по важност са и мерките за опазването на околната среда. Строителството трябва да бъде извършено така, че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие и да не се създадат предпоставки за увреждане на околната среда. Мерките за опазване на околната среда трябва да бъдат разработени за конкретният строителен обект и да обхващат опазването на всички компоненти на околната среда, съобразно изискванията на Закона за опазването на околната среда.

След приключването на строителството, изпълнителят следва да почисти изцяло строителната площадка, като заличи всички следи от извършените строителни работи, в това число да извози до депо всички отпадъци.

График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали. В тази част участникът представя под формата на текст или таблица своя график за доставка, период за съхранение и оползотворяване на обемни строителни материали.

Система за осигуряване на качеството. Участникът трябва да разработи система за осигуряване на качеството за конкретният строителен обект. Тя трябва да съответства напълно на останалата част от техническото предложение на участника и неговата оферта като цяло.

Ако в представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не е попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или някоя част не е разработена конкретно за настоящият строителен обект, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

**4.4. Изисквания към Образец 14 - Ценово предложение.**

 Към ценовото предложение задължително се прилагат Количествено-стойностни сметки. Същите се изготвят на свободно избран от участниците програмен продукт или по друг екв. начин. Количествено-стойностната сметка трябва задължително да включва всички позиции от Количествените сметки, които са част от документацията на настоящата публична покана. В Количествено-стойностната сметка задължително се включват 5 % непредвидени разходи.

 **Ако участник не приложи Количествено-стойностни сметки или същите не съответстват на Количествените сметки от документацията, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.**

 5. Всички документи към офертата трябва да са подписани от лицето, което представлява участника, съгласно вписването в Търговския регистър по партидата на участника или от упълномощено с нарочно пълномощно лице. Пълномощното се прилага към офертата. Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.

**IIІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий **„икономически най - изгодна оферта”** чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на комплексната оценка.

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

Техническа оценка /Т/ - с относителна тежест 40 % и

Ценова оценка /Ц/ - с относителна тежест 60 %

Общата техническа оценка на кандидата (Т) се изчислява по формулата:

Т=Т1

Т – Обща техническа оценка на кандидата.

Т1 –Гаранционен срок на кандидата.

Максималната обща техническа оценка, която може да получи кандидата, е 40 точки.

Общата техническа оценка на кандидата – Т се образува от следния компонент:

Т1 –Гаранционен срок. Най-дългия гаранционен срок носи на участника 40 точки.

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната формула:

**Т1=Х 40**

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Най-ниската цена за изпълнение, носи на кандидата 60 точки. Общата ценова оценка (Ц) за този кандидат е 60 точки.

Общата ценова оценка (Ц) на останалите кандидати се изчислява по формулата:

**Ц** = *Най – ниска цена*  **Х 60**

*Цена на кандидата*

Комплексната оценка на участниците се изчислява по формулата:

К=Т+Ц

К- Комплексна оценка на участника

Т – Обща техническа оценка на участника

Ц – Обща ценова оценка на участника.

Максималната комплексна оценка, която може да получи определен участник е 100 /сто/ точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка на офертата. В случай че участниците, които са постигнали най-добри резултати са с абсолютно равни оценки по всички показатели, изборът на изпълнител на поръчката ще бъде осъществен чрез публичен жребий.

**V. ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

3. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

* 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
	2. Членовете на комисията представят декларация за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 – т.4 от ЗОП

6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

7. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с други изисквания на възложителя, комисията отстранява съответния участник.

8. Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

9. Комисията предлага за отстраняване участник:

- който не е представил някой от необходимите документи;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- за когото по реда на т.8 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието с обявените от възложителя критерии за подбор.

10. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

11. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците.

12. Протоколът на комисията се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл.22 б, ал. 3 от ЗОП.

**Изготвил:**

**…………………….**

**………………………..**

……………………………………………………………………….

*[Наименование на участника]*

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на обществената поръчката:** | Строителство на обект: **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”**  |
| **Обособена Позиция № 1** |  |
| **Обособена Позиция № 2** |  |

***Заб. Участникът вписва наименованието на позицията или позициите, за които подава оферта.***

**Уважаеми госпожи и господа,**

**Настоящата Оферта е изготвено от следния участник:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование на участника[[1]](#footnote-1):** |  |
| **2.** | **Правно-организационна форма на участника:***(търговското дружество или обединения или друга правна форма)* |  |
| **3.** | **Седалище по регистрация:** |  |
| **4.**  | **Адрес на управление на участника по регистрация:** |  |
| **5.** | **Лице, което управлява и представлява участника – трите имена и ЕГН, ако има такова** |  |
| **6.** | **Единен идентификационен номер (ЕИК) или БУЛСТАТ:****(***За чуждестранните участници – еквивалентен номер, ако има такъв)* |  |
| **7.** | **Идентификационен номер за регистрация по ДДС:** |  |
| **8.** | **Регистрация по ДДС/от дата/:** |  |
| **9.** | **Точен адрес за кореспонденция:** |  |
| **10.** | **Телефонен номер:** |  |
| **11.** | **Факс номер:** |  |
| **12.** | **Лице за контакти:** |  |

**След детайлно запознаване с пълния набор от документи и образци, съставляващи документацията за участие в настоящата Обществена поръчка, ние:**

1. С настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в настоящата Обществена поръчка при условията, обявени в документацията за участие и същите са приети от нас.
2. С настоящата оферта удостоверяваме и потвърждаваме, че Ние отговаряме на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Същото доказваме с документите, описани в **Приложение №1** към настоящата оферта – “**Списък на документите съдържащи се в офертата**”.
3. С настоящата оферта декларираме, че се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на **шестдесет (60) календарни дни, считано** от крайния срок за подаване на оферти.
4. С настоящата оферта Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас Ние ще изпълним проектирането и строителството в съответствие с изискванията, заложени в Изискванията на Възложителя и Техническите Спецификации на настоящата Обществена поръчка. **Приложения:** съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълват и подписват от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

**Приложение №1**, **към Образец№1**

**списък на документите съдържащи се в офертата И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ**

| **№** | **СЪДЪРЖАНИЕ** | **ДА/НЕ/Неприложимо****Стр. от офертата** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълват и подписват от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 2

**РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА УЧАСТНИКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИЦЕТО****(***наименование на лицето предоставящо регистрационните си документи***)** | **ПОЗИЦИЯ НА ЛИЦЕТО****(***участник; подизпълнител***)** | **ЕИК, БУЛСТАТ ИЛИ ЕКВ.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| N |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. …………………
2. …………………
3. …………………

***Заб. Ако информацията е публикувана в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, участникът не прилага приложения.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 3

**Д Е К Л А Р А Ц И Я [[2]](#footnote-2)\***

**за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)* на *(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:**

* престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;
* подкуп по чл. 301 – 307 от НК;
* участие в организирана престъпна группа по чл. 321-321а от НК;
* престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;
* престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;
* престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

 **2. Нямам задължения** по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1, или **нямам задължения** за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

**3. Не съм виновен** за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

**4. Не съм осъден с влязла в сила присъда /**освен ако няма реабилитация/ за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

 **5. Не съм свързано лице** с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 **6.** **Не съм сключвал договор** с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 **7.** Участникът *(посочете фирмата на участника)*, който представлявам:

 **7.1** **не е обявен** в несъстоятелност;

 **7.2** **не е в производство** по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 **7.3** **не се намира** в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ;

**8.** ……………………………………………………………………………………

*(Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).*

 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Образеца се попълва и подписва от:*

*1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*

*2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;*

*3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*

*4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;*

*5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;*

*6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;*

*7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;*

*8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.*

*Забележките трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписаното приложение.*

## ОБРАЗЕЦ № 4

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**За запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката**

**Подписаният .............................................................................................................................**

*(трите имена)*

**…………………………………...........………………………..………………………………**

*(данните от документа за самоличност)*

**…………………………………...........………………………..………………………………**

*(данните от документа за самоличност)*

**в качеството си на ………….……...........…..…....………………………………….………**

*(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите*

*/друго- да се посочи)*

**на: ………………………..........……………...…………………………………....................…**

*(наименование на участника/подизпълнителя)*

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**

че съм запознат с всички обстоятелства и условия на настоящата поръчка с предмет: Строителство на обект: **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 5

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**За задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея**

**Подписаният** **................................................................................................................................**

*(трите имена)*

## ....................................................................................................................

## *(данни по документ за самоличност)*

## в качеството си на......................................................................................

*(длъжност)*

## на участник: ...............................................................................................

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ,**

Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.

Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на проектирането и строителството, в случай, че същата ми бъде възложена.

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 6

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

## за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

**Подписаният** **................................................................................................................................**

*(трите имена)*

## ....................................................................................................................

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на...................................................................................

*(длъжност)*

## на участник: ..............................................................................................

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ,**

По отношение на представлявания от мен участник не е налице настоящ или потенциален бъдещ конфликт на интереси или други такива равностойни отношения с други участници в поръчката към момента на подаване на тази оферта/предложение.

В процедурата няма да вземат участие свързани лица или свързани предприятия с мен/нас или с участника........................ (наименование на участника).

За мен/ нас не е налице обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 7

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

**За участникът, че е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителството на място**

**Подписаният** **.............................................................................................................................**

*(трите имена)*

## ....................................................................................................................

## *(данни по документ за самоличност)*

## в качеството си на....................................................................................

*(длъжност)*

## на участник: ..........................................................................................

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ,**

че като УЧАСТНИК съм посетил терените и съм запознат с условията на мястото, на което ще се извърши строителството и съм взел предвид всички фактори в подготвената от нас оферта за обществената поръчка с предметСтроителство на обект: **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

**Заверка от Община Панагюрище:**

 **/подпис и печат/**

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 8

**ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПИТ ОТ СХОДНИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ**

**Обособена Позиция № ………………………………………………**

**Предоставената информация трябва само и единствено да е за:**

Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката.

В табличната форма не трябва да фигурират никаква друга информация за дейности, услуги, доставки, обекти и т.н., които не съответстват на горе описаното и изискваното.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Възложител | Име на фирмата/те - Изпълнител | Място на изпълнение | Дял изпълняван от участника в ЛЕВА без ДДС | Период на изпълнение(начало/край) | Забележка |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подробно описание на** предмета на договора и обхвата, дейностите/работи/услугите/доставки**, изпълнявани от участника:** |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. ………………….
2. …………………..
3. ………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*В случай, че участникът участва като обединение**таблицата се попълва поотделно от всеки член на обединението, като се изготвя и обобщаващ образец.*

*В случай, че участва подизпълнител/и**таблицата НЕ се попълва от тях.*

## ОБРАЗЕЦ № 9

**УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН**

доказателства, че участникът притежава валидни удостоверения за регистрация и удостоверения от Камарата на строителите или еквивалентни, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен съгласно националното законодателство на държавата в която е регистриран участника

Обособена Позиция № …………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДНА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 2011 г.** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВАЩО ТАЛОНА И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ** | **ГРУПА****(**ПЪРВА; ВТОРА; ТРЕТА;ЧЕТВЪРТА, ПЕТА**)** | **КАТЕГОРИЯ****(**съгласно ЗУТ**)** **(**ПЪРВА; ВТОРА; ТРЕТА;ЧЕТВЪРТА, ПЕТА**)** | **ПОЗИЦИЯ НА ЛИЦЕТО****(***участник; член на обединението;подизпълнител***)** | **ПРЕДОСТАВЯНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ИСТИННОСТТА** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. **………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*В случай, че участникът участва като обединение**настоящия образец се попълва от съответния участник/участници, притежаващ Удостоверение за регистрация, както и от Обединението.*

*Настоящият образец се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 10

**СПИСЪК НА КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ**

**КОЙТО СА НЕОБХОДИМИ И ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ИЛИ ЩЕ СЕ АНГАЖИРАТ/НАЕМАТ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**Позиция …………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Име на лицето** | **Предложена позиция в проекта** | **Правоспособност Квалификации** (копия от дипломи или други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията, опита и правото на лицата да предоставя и/или извършва дейностите с които са ангажирани) | **Дейности/услуги с които е ангажиран/ ще извършва** | **Вид правоотношения с персонала****(трудов или граждански договор)** | **Прилагани****Професионални автобиографии по предоставения образец** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*В случай, че участникът участва като обединение**настоящия образец се попълва от лицето, което е упълномощено да представлява обединението..*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 11

**ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ**

**ОбособенаПозиция№ ……………………………………………………………….**

1. **Фамилия:**
2. **Име:**
3. **Дата на раждане:**
4. **Националност:**
5. **Образование:**

|  |  |
| --- | --- |
| Учебно заведение(От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
|  |  |
|  |  |

1. **Езикови умения:** Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Език | Говоримо | Писмено |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Членство в професионални организации:**
2. **Други умения:** (например компютърна грамотност и т.н.)
3. **Понастоящем заемана длъжност:**
4. **Трудов стаж във фирмата:**
5. **Основни** **квалификации:** (свързани с проекта)
6. **Професионален опит**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От дата – до дата  | Място | Компания | Длъжност | Описание | Стойност на обекта | Друга информация при необходимост |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Друга информация от практическо значение** (например публикации)
2. **Списък на приложените доказателства към настоящата професионална биография** (да се изброят всички приложени документи)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящия образец се попълва само от човешкия ресурс/персонал, който ще използва участникът за изпълнение на предмета на поръчката*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 12

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

Позиция: ………………………………………………………………..

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

## *л.к.№……………..……….….…..… издадена на ……………...………………….……год.*

## *от…………………..…., град…………………………………………………………………..*

## *жител на гр. ………………………………община…………….……………………………..*

## *адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….……*

## *ул. …………………..…………………..№……бл.№…………, ап. ………, ет. …………….*

##  *(данни по документ за самоличност)*

## *в качеството си на ………….………..…………………………………….………*

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм и се задължавам да спазвам всички клаузи и условия в проекта на договора на настоящата обществена поръчка с предмет:

Строителство на обект: **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

## *ОБРАЗЕЦ № 13*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Обособена Позиция № ……………………………………………………………………**

Предложението на изпълнителя се изготвя на базата на Изискванията на Възложителя и трябва да включва като минимум следното:

1. Срокът за изпълнение на строителството е лимитен и е до **………………/........................................../ календарни дни.**

2.Гаранционният срок е лимитен и е до **………………/........................................../ календарни дни.**

**3.** Строителен подход за изпълнение.

**..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**4. Мерки за опазване на околната среда**

Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия. Мерките следва да бъдат разработени за конкретните обекти за строителство.

**.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**5.График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.**

**.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**6. Система за осигуряване на качеството.**

**ПОДРОБНО** Описание на системата за осигуряване на качеството на строителството, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура.

**.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**Заб. Към образеца се прилага график за изпълнение.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Правно обвързващ подпис:** |  |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 14

*……………………………………………………………………….*

*[Наименование на участника]*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** | Строителство на обект: **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”.** |

**ОбособенаПозиция № ……………………………………………………………..**

**Уважаеми госпожи и господа,**

**Настоящата оферта е изготвена от следния участник:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование на участника:** |  |
| **2.** | **Правно-организационна форма на участника:** | *(търговското дружество или обединения или друга правна форма)* |
| **3.** | **Седалище по регистрация:** |  |
| **4.** | **Идентификационен номер (БУЛСТАТ):** |  |
| **5.** | **Идентификационен номер (ДДС):** |  |
| **6.** | **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **7.** | **Телефонен номер:** |  |
| **8.** | **Факс номер:** |  |
| **9.** | **Лице за контакти:** |  |

Предоставяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас поръчка за Строителство на обект: **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”, Обособена позиция № …………………………………………………………………………..**

С настоящата ценова оферта Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в настоящата публична покана и Договора към нея.

За изпълнение на възлаганите дейности предлагаме следната Цена, която е за всички видове дейности, които ще предоставим за цялостното и качествено завършване на предмета на поръчката. Цената включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

За изпълнение на възлаганите дейности предлагаме следната:

Обща стойност от:………..….лв (………………..…….....……………………), без ДДС

 (цифри) (думи)

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия.

Срока за валидност на офертата е …………………….. (……………………………….) календарни дни, считан от датата на подаване на Офертата при Възложителя. Всеки участник предложил по-малък срок от изисквания, ще бъде отстранен от класиране и присъждане на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Важна забележка: Към ценовото предложение задължително се прилага Количествено-стойностна сметка, която трябва да съответства на Количествените сметки в публичната покана. Количествено-стойностната сметка трябва да включва 5 /пет/ процента непредвидени разходи за всеки един подобект.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълват и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

***НЕ*** *се попълва и подписват от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

##  Приложение към ОБРАЗЕЦ № 12

**Възложител: Община Панагюрище**

**Изпълнител: *...........................................***

**Д О Г О В О Р**

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

**№ ............................................/.................**

 Днес, ......................... 2015 г., в гр. ........................, между:

**ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**, БУЛСТАТ .................................., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………….., представлявана от ......................................... – Кмет и ............................................ – гл. счетоводител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

 **“...............................................”** със седалище и адрес на управление: ................................................................., ЕИК / БУЛСТАТ ............................................, ............................................ – управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 41 от ЗОП, във връзка със Решение № ................................ на Кмета на Община ............................. за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “..........................................................”, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажни работи на обект Строителство на обект: **„Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”, обособена позиция № …………………………………………………………………….**, в съответствие с Ценово предложение - Приложение № 1, Количествено-стойностна сметка на кандидата – Приложение № 2, Техническо предложение на кандидата – Приложение № 3.

ІІ. СРОКОВЕ

**Чл.2.** Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на …….. (……………) дни.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.3.** (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи е в размер ......................... (...................) лева без ДДС, ......................... (...................................) лева с ДДС, съгласно Приложение № 1.

 (2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на съответния вид работа, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и до 5 % непредвидени разходи и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 4.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово плащане по следния начин:

1. В 30 - дневен срок от Деня на подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово [………..лв.] без ДДС, представляващи 30 **%** от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

2. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 30 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното възстановяване на авансовото плащане.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи по строителството, които са му необходими за изпълнението на Договора.

(2) Междинните плащания се извършват въз основа на:

1. Количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествено-стойностната сметка единична цена за всяка позиция.

2. Данъчна фактура.

(3) Окончателното плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, след завършване и приемане на СМР и издаване на данъчна фактура.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 **Чл. 5.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получава сумата, по определения в раздел IІІ от настоящия договор начин и размер, при изпълнение условията на договора.
2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изходни данни, необходими за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

 Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва стриктно предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР.

 (3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

 (5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са на нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

**Чл.7.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

 **Чл.8.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ.

 **Чл.9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на гражданите по време на изпълнение на СМР, като стриктно спазва нормативните изисквания.

 **Чл. 10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички заповеди и нареждания по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 **Чл. 11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

 **Чл. 12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа по време на изпълнението на договора валидна застраховка „Професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност, за вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

 **Чл. 13.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

 (2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп за извършване на проверки на место.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на место.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 **Чл.14.**  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 1. Да получава информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;

1. Да проверява изпълнението на настоящия договор, като не пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 3. Да контролира цялостно дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предмет на този договор.

**Чл.15.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителна площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор;

 2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи закосъобразното започване на строежа;

 3. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, съгласно одобрения график;

 4. да упражнява чрез свои представители, определени със Заповед, контрол по време на изграждането на обекта;

 5. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

 6. да приеме в срок изпълнените работи;

 7. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

 **Чл.16.** За окончателно предаване на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита датата на окончателно приемане на строежа с приемно-предавателен протокол. Обектът се въвежда в експлоатация по предвидения в Закона за устройство на територията ред.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

 **Чл.17.** (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

 (2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

 (3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

 (4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

 (5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

 (6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

 **Чл.18.** (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

 (2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

VI. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

 **Чл.19.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига с това да не се възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не се нарушава оперативната му самостоятелност.

 (2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

VIІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 **Чл.20.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, както следва:

 ........................./.................................../ календарни дни, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

 (2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация.

 (3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

VIІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ

 **Чл.21.** При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

 **Чл.22.** При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло две на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се отдържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

 **Чл.23.** (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

 (2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

 (3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.20 от настоящия договор, не бъдат отстранени в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

 (4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл.7 от настоящия договор.

 (5) При пълно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ процента от стойността на договора. Ако претърпените от Възложителя вреди и пропуснати ползи са по-големи, то той има право да получи пълния им размер от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 **Чл.24.** (1) Действието на този договор се прекратява:

 1. с изпълнението на всички задължения на страните;

 2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

 3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

 (2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

 **Чл.25.** (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 60 (шестдесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 **Чл.26.** (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

 (2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

 **Чл.27.** (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

 (2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

 (3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат по равно.

 **Чл.28.** Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

 **Чл.29.** Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

 **Чл.30.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 **Чл.31.** За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

**Чл.32.** Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Приложения:**

**Приложение № 1 - Ценово предложение;**

**Приложение № 2 - Количествено-стойностна сметка на кандидата;**

**Приложение № 3 - Техническо предложение на кандидата, в едно с приложимите към него документи;**

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**Община Панагюрище**

**1.** …..................................

**……………………………….-**

**Кмет на община Панагюрище**

**2**........................................

**3. …………………….......**

**……………………………….-**

**Съгласувал юрист**

1. **В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, то той попълва единствено редове с номера 1, 2, 5, 9, 10, 11 и 12 .** [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)