Образец № 9

ПРОЕКТ!

Д  О  Г  О  В  О  Р

за възлагане на обществена поръчка

BG16RFOP001-1.039-0001-C01-S-00…

Днес  .................... 2017г. в гр. Панагюрище, между:

1.ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, с адрес ..............................................., ЕИК по БУЛСТАТ ......................., представлявана от ............................... – Кмет на Общината ……………………………. Гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2	. ..............................................., със седалище и адрес на управление	…........…………......, ЕИК по БУЛСТАТ …………………………., представлявано от  ..........................., в качеството му на - ……………………….., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл………….. от Закона за обществените поръчки и въз основа на решение № ………… на кмета на община Панагюрище за определяне на Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ, СРОК И ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни на свой риск срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: “Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” по обособена позиция № ……. - ……………………………………………., съгласно клаузите на настоящия договор, техническото предложение за изпълнение на поръчката и техническата спецификация, която е неразделна част от настоящия договор.

(2) Работата ще се извършва по одобрената от Възложителя оферта на Изпълнителя и посочените в ценовата му оферта цени.

Чл.2(1)Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Дейностите по договора ще се изпълняват през периода на изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ, като срокът на договора е не по-дълъг от 28 месеца от подписването на настоящия договор, но не може да надвишава срока на проект Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции.

(3) Срокът за изготвяне на идейни проекти е ……………… календарни дни  от определената, с възлагателно писмо на Възложителя, дата за стартиране на проектирането по обособената позиция;

(4) Срокът за изготвяне на Работен проект за 1 брой конкретен обект от предмета на обособената позиция е …….. календарни дни  от определената, с възлагателно писмо на Възложителя, дата за стартиране на проектирането по обособената позиция за конкретен обект;

(5) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи за 1 брой конкретен обект от предмета на обособената позиция е ………. календарни дни  считано от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка по обособената позиция за съответния обект.

(6) Срокът за осъществяване на авторския надзор е от датата на подписване на конкретен Протокол обр.2  по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка до подписване на Протокол – „Образец 15“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(7) Изпълнителят е длъжен да изпълни поръчката при спазване на сроковете по чл.2, ал.2, 3, 4, 5 и 6 от настоящия договор.

(8) При спиране на строително-монтажните работи на конкретен обект по нареждане на общински или друг компетентен орган, съответният срок по алинея 5, респективно по алинея 6, се удължава със срока на спирането, ако Изпълнителят няма вина за спирането, като за целта се подписва акт обр. 10, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.3 (1) Стойността на договора е в размер до ….…….. (...................................) лв. без ДДС или до ….…….. (...................................) лв. с вкл. ДДС и е формирана с оглед на стойностите посочени в Ценовото предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор.

(2) По отношение на дейностите по осъществяване на авторски надзор Възложителят изплаща сбора от дължимите суми посочени в одобрените ежемесечни доклади по чл.13, ал.2, но не повече от крайната стойност за конкретния обект посочен в ценовото предложение.

Чл.4 (1) Разплащане по договора се извършва по следната схема на плащане:

1. Авансово плащане в размер до 35 % от стойността на договора за обществена поръчка, платим в 30 дневен срок, считано от датата определената, с възлагателно писмо на Възложителя, за стартиране на идейното проектиране по обособената позиция и представяне на оригинална фактура.

2. Междинни плащания, които се извършват в тридесет дневен срок след надлежното подписването на съответен протокол за действително извършени строително-монтажни работи за конкретен обект.

Изпълнителят представя фактура за извършване на съответно междинно плащане по конкретно прието изпълнение по договора, удостоверено с подписване на конкретен протокол за съответен обект, като при определяне на стойността на всяко от междинните плащания се приспада пропорционално стойността на изплатеното авансово плащане.

3. Окончателно плащане за изготвяне на идеен и работен проект за конкретен обект по обособена позиция, което се изчислява като от стойността на проектирането за съответния обект се приспадне размерът на платеното авансово плащане, платимо в 30 дневен срок, считано от датата на подписване на протокол за приемане на работен проект за конкретен обект и представяне на оригинална фактура.

4. Окончателно плащане за осъществяване на авторски надзор за конкретен обект по обособена позиция, което се изчислява като от стойността на авторския надзор за съответния обект се приспадне размерът на платеното авансово плащане, платимо в 30 дневен срок, считано от датата на подписване на Протокол – „Образец 15“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и представяне на оригинална фактура.

5. Окончателно плащане за изпълнение на СМР за конкретен обект по обособена позиция, което се изчислява като от стойността на действително изпълненото СМР за съответния обект се приспадне размерът на извършените авансово и междинни плащания за същия, платимо в 30 дневен срок, считано от датата на подписване на Протокол – „Образец 15“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и представяне на оригинална фактура.

6. Авансовото и Междинните плащания не могат да надвишават 90 % от стойността на договора за обществена поръчка.

7. Във всяка фактура следва да се съдържа текста: ”разходът е за безвъзмездна помощ по договор BG16RFOP001-1.039-0001-C01 на ОПРР 2014-2020”.

(2) Възложителят извършва разплащане по банков път, чрез банков превод, по банкова сметка на Изпълнителя - Разплащателна сметка .............................................................................., Банков код …………………………., банка      ……………………

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал.2 в срок от 2 дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл.5 (1) Предметът на договора ще се изпълни с персонал на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност за своите действия.

(3) Услугите, материалите за строителството и оборудването ще се доставят от Изпълнителя.

(4) Изпълнителят носи отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или технологично оборудване не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

(5) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6 Изпълнителят се задължава:

- Да изпълни възложеното му от Възложителя в сроковете по чл.2.

- Да изпълни предмета на договора добросъвестно с дължимата грижа, ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата професионална практика, при стриктно спазване на условията посочени в Техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка;

- Да осигури опазването на професионалната и фирмена тайна на Възложителя, с оглед ненакърняване на неговите и на контрагентите му интереси;

- Да съгласува действията си с Възложителя и да информира Възложителя за хода на изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна, и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършеното по договора.

- Да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка.

- Да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това.

- Да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила.

- Във всеки един момент да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно съобразно принципите на професионалната етика.

- Да осигури присъствието на негов представител, както и достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности при проверки на място от страна на Възложителя.

- Да спази сроковете посочени в този договор и техническата спецификация.

- Да изпълни строително-монтажните работи, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

- Да представи на Възложителя съответните документи за произхода и за качеството на вложените материали и оборудване.

- Да съставя своевременно актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2 на чл.163, ал.2 от ЗУТ. След съставяне на акт обр.12, същият се представя за подпис и от лице изрично определено от Възложителя да подписва съответните актове. Положеният подпис от такова лице представлява и разрешение за закриването на  извършените строително-монтажни работи, описани в съответен акт. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт с положен подпис от представителя на Възложителя, ще бъдат откривани по искане на Възложителя, за сметка на Изпълнителя.

- Да предаде изпълненото на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

- Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на труда.

- Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията по БХТ и ППО.

- Всички санкции, наложени от общински или държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от Изпълнителя.

- Да възстанови на Възложителя без протест всички неправомерно получени средства.

- Да информира Възложителя  за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване.

- От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обекта от Възложителя, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от Изпълнителя.

- Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на обекта при изпълнение на поръчката.

- Да носи отговорност за безопасността на труда при изпълнението на СМР на обекта.

- След приключване изпълнението на поръчката да предаде строителната площадка и прилежащите площи на Възложителя почистени от материали и отпадъци.

- Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

- Да удължи  срока на гаранцията за изпълнение при поискване от Възложителя, с оглед спазване сроковете и условията по настоящия договор.

- При изпълнение на поръчката да  спазва  условията и изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка с предмет “Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” за обособена позиция № …….- ……………………………………………………...

- Да изпълнява строителството съгласно одобрените инвестиционни проекти въз основа на които са издадени разрешенията за строеж.

- Да посещава регулярно съответен обект (строеж) по време на упражняване на авторския надзор, за времето на действие и/или извършване на работите по договора за строителство на обекта, като при всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му.

- Чрез авторите на проекта, да следи за точното изпълнение на одобрения проект, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на поръчката, както и за промените или допълненията на проекта, предписани по установения нормативен ред от проектанта по време на строителството.

- Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на съответен проект и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

- Да осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия в областта на авторския надзор.

- Да съдейства на Възложителя - община Панагюрище, при реализацията на
проекта.

- Да предоставя експертни дейности и консултации като лице осъществяващо авторски надзор.

- Да изготвя и заверява при необходимост екзекутивна документация за съответен обект/строеж, в разумен срок определен от Възложителя.

- Да отговаря за качеството и пълнотата на извършваната от него дейност - авторски надзор по всички части на проекта.

- Да консултира Възложителя професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите  или налагащи се промени в проектите за съответен обект по време на строителството, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях.

- Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждането на обектите. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, Изпълнителят поема задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да предложи съответното решение.

- Да дава предписания за отстраняване на грешки и пропуски в процеса на строителството. Всички констатации и решения се записват в заповедната книга на съответния обект/строеж и в аргументирано писмено становище до Възложителя.

- При покана от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да извършва посещения на строежа, или да участва в съвещания или комисии, свързани с изграждането и приемането на съответния обект (строеж).

- Да изпълнява задълженията си, посочени в настоящия договор, със собствено работно облекло, пособия и инструменти.

- В случай, че установи направени промени  в проектната разработка от Възложителя или друго лице без негово съгласие и/или знание, незабавно да уведоми писмено Възложителя за тях и за възможните последствия от тях, като в този случай не носи отговорност за направените промени и последствията от тях.

- Да участва при изготвяне и подписване на всички относими към дейността му, като лице упражняващо авторски надзор, актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Да отговаря за качеството и пълнотата на извършваната от него дейност - авторски надзор по всички части на проекта.

- Да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя, както и на органите, копетентни да съгласуват, одобрят и приемат отделни части от изпълнението, съгласно действащото законодателство.

- Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство по отношение на изпълнението на настоящата обществена поръчка.

- След изпълнението на договора да предаде всички материали и документи, придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора, на Възложителя, включително авторските и сродните им права. Изпълнителят може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Да завери окончателната екзекутивна документация като участник в строителния процес според нормативните изисквания.

- Да осъществява ангажиментите си за осъществяване на авторски надзор дори и при достигане на лимитната/максимална стойност от ценовото предложение за конкретен обект от предмета на обособената позиция.

- Да осигури присъствието на негов представител, както и достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности при проверки на място и одити от страна на Възложителя, Управляващия орган на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз”, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи.

- Да спазва изискванията изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ.

- Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити.

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

- Да докладва за възникнали нередности.

- Да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

- Да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ.

Чл.7. (1) Изпълнителят няма да ползва подизпълнители / ще ползва посочените по –долу подизпълнители при изпълнение на следната/те дейност/дейности:

1. ……………………………………....... – „Име на подизпълнителя”, с адрес ............, ЕИК по БУЛСТАТ ..............., представляван от ............................., в качеството му на ...................................., процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя, са……….... % и представлява ..................................................................................................

2. ……………………………………....... – „Име на подизпълнителя”, с адрес ............, ЕИК по БУЛСТАТ ..............., представляван от ............................., в качеството му на ...................................., процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя, са……….... % и представлява ................................................................................................

(2) Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в ал.1 подизпълнители при спазване разпоредбите на Закона за обществени поръчки (ЗОП).

(3) Изпълнителят се задължава да изпълнява разпоредбите на ЗОП във връзка с ангажиментите си към Възложителя по отношение на договора/ите за подизпълнение.

(4) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

Чл.8 Изпълнителят има право:

1. Да изисква от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата.

2. Да изисква от Възложителя приемане на работата  в случай, че е изпълнена точно.

3. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора и техническата спецификация условия.

4. Да иска съдействие от Възложителя за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.

5. Да ползва необходимата му информация, свързана с дейността по договора и да изисква в разумен срок предоставянето на допълнителна информация необходима за изпълнението на задълженията му по настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9 Възложителят е длъжен:

1. Да предостави/предоставя на Изпълнителя информацията и/или документацията, свързана с изпълнението на договора, с която разполага.

2. Да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за успешното извършване  на дейността, предмет на договора.

3. Да осигури съдействието на всички служебни лица при изпълнението на възложената на Изпълнителя работа.

4. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички разрешения за строеж, съгласно нормативната уредба.

5. Да приеме извършената от Изпълнителя работа, при условие че е изпълнена точно.

6. Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение съгласно условията на настоящия договор.

Чл.10 Възложителят има право:

- Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата чрез лицата посочени в техническата спецификация.

- Да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор по всяко време, без да пречи на Изпълнителя да извършва коректно и своевременно своите задължения и без да нарушава оперативната му самостоятелност.

- Да иска изпълнението на строителството по договора в срок и по реда и при условията, договорени между страните.

- Да откаже приемането на строителството или част от него при непълно или неточно изпълнение, или съществено забавяне изпълнението на договора.

- В хода на извършването на възложената работа в рамките на предвиденото в Техническата спецификация, да дава указания на Изпълнителя. Те са задължителни за Изпълнителя освен, ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими.

- Да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на всяка от дейностите по изпълнението на предмета на договора, в случаите когато същото е непълно или не съответства като съдържание или качество на техническата спецификация.

- Да изиска от Изпълнителя да му предаде/предава извършеното.

- Да изисква всякаква информация от Изпълнителя свързана с предмета на настоящия договор.

- Да спре изпълнението на договора, тогава, когато са налице предпоставки за това. В този случай Възложителят задължително посочва основанието за спиране на изпълнението по настоящия договор, а също и периода на спиране.

10. Да поиска замяна на лице, което е посочено от Изпълнителя за изпълнение на строителството с друго при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора.

11. Да одобри (не откаже) или не одобри (да откаже) замяна на лице, което е посочено от Изпълнителя за изпълнение на договора, когато това се налага.

12. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

IV. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО

Чл.11 Контрол по изпълнение на договора ще се осъществява от лицата и по реда посочен в техническата спецификация.

Чл.12 Изпълнителят гарантира качествено изпълнение на поръчката.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА

Чл.13 (1) Изпълнителят е длъжен да завършва и предава изпълненото по договора съгласно долупосочените условия:

1. Предаването на изготвен Идеен проект за съответен обект в 2 копия на хартиен носител и 2 копия на електронен носител се удостоверява с подписването на протокол между представители на страните по договора.

2. Предаването на изготвения Работен проект за съответен обект в 4 копия на хартиен носител и 4 копия на електронен носител, придружен с всички внесени придружителни писма / входящи номера за издаване на съгласувателни становища, необходими за изготвянето на оценка на съответствие от избрания Консултант, се удостоверява с подписването на протокол между представители на страните по договора.

3. При изпълнение на междинно количество строителни работи от предвидените такива и готовност от страна на Изпълнителя да отчете същите, последният представя Протокол за действително извършени строително-монтажни работи /бивш образец 19/ на Възложителя за проверка на същия и приемане на извършената работа към момента, което се удостоверява с положения подпис от това лице.

4. При изпълнение на всички видове дейности, свързани с изпълнението на строителството на обекта, Изпълнителят отправя писмена покана до Възложителя, с която уведомява, че има готовност да се пристъпи към подписването на Акт образец № 15, като към поканата прилага:

- доказателства, за всички преминати тестове, проби и изпитвания до съответния момент, с оглед условията на Техническата спецификация;

- протокол за действително извършени строително-монтажни работи /бивш образец 19/;

- изготвената екзекутивна документация и заповедната книга съгласно изискванията на действащото законодателство;

- документи, удостоверяващи качеството на вложените в строителството материали и оборудване - /декларации, сертификати и др./;

- ръководства за експлоатация, ако са относими към изпълнението.

(2) По отношение на дейностите по осъществяване на авторски надзор Изпълнителят ежемесечно, до 5-то число на месеца следващ месеца на отчитане, представя доклад за извършените дейности през отчетния период с включена справка за вложеното време за изпълнението им и съответната дължима сума изчислена на база часова ставка за конкретен проектант осъществяващ авторски надзор, предложена в ценовото предложение. Във вложеното време се включва и времето необходимо за предвижване от седалището/офиса на Изпълнителя до съответния обект на интервенция.

Чл.14 (1) Приемането на изпълнение по договора се извършва съгласно долупосочените условия:

1. Приемането на изготвен Идеен проект за съответен обект, се удостоверява след извършен преглед от страна Възложителя, с подписването на протокол.

2. Приемането на изготвен Работен проект за съответен обект, се удостоверява с подписването на протокол, след получаването на положителна оценка на съответствие от избрания Консултант. Протоколът се подписва в 10-дневен срок от приемането на оценка на съответствие от избрания Консултант от страна на Възложителя.

3. Приемането на междинно количество строителни работи от предвидените такива се удостоверява с подписването на съответния Протокол за действително извършени строително-монтажни работи /бивш образец 19/.

4. Приемането на всички видове СМР свързани с изпълнението на договора се удостоверява с подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15).

5. При приемането на изпълнена работа по съответен Протокол за действително извършени строително-монтажни работи /бивш образец 19/ могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок за изпълнение, фиксиран с договора за изпълнение на обществената поръчка.

6. Към оглед и приемане на работата по представена покана от Изпълнителя се пристъпва, ако конкретният протокол е окомплектован със съответните документи, упоменати в чл.13, т.4 от договора.

7. Съответният Протокол за действително извършени строително-монтажни работи /бивш образец 19/ се съставя, представя и подписва при горните условия независимо от протоколите и актовете, които се съставят съгласно ЗУТ и Наредба № 3/ 31.06.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

8. Възложителят може да откаже да приеме изпълнението, след неговото разглеждане, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения от страна на Изпълнителя, както и да откаже заплащането на съответното дължимо възнаграждение, докато Изпълнителят не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

9. Времето от получаване на поканата, с която се уведомява за завършване на предвидени за изпълнение строителни работи и се кани да се направи оглед и да се приеме извършената работа, през което Възложителят организира приемането на изпълнението за съответен обект, до съставянето и подписването на съответните протоколи, които го удостоверяват, не може да се счита за забава от страна на Изпълнителя.

(2) По отношение на дейностите по осъществяване на авторски надзор Възложителят или негов представител одобрява след проверка представените доклади по чл.13, ал.2. Одобрението може да бъде отказано, ако посоченото в доклада не отговаря на действително извършеното и да бъде изискано последният да бъде променен.

Чл.15 Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на дължимото възнаграждение, докато Изпълнителят не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.16 (1) Изпълнителят се задължава да осигури гаранционен/ни срок/ове както следва: ………………. ;

(2) Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта.

(3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.

(4) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

Чл.17 (1) Изпълнителят е длъжен в 10-дневен срок от уведомлението да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

(2) За неизпълнение в срока по ал.1,  Изпълнителят дължи на Възложителя за всеки конкретен случай неустойка в размер на  1.0 % от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече 10 % от същото.

(3) При отказ на Изпълнителя да отстрани скрити недостатъци и/или появили се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, Възложителят може да ги отстрани за своя сметка, като  Изпълнителят дължи възстановяване на пълния размер на разходите по отстраняването им, както и неустойка в размер на 10 % от същите.

(4) Уговорените в  ал.2 и ал.3 неустойки са независими от уговорените по-долу неустойки.

VIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.18 Изпълнителят отговаря за действията на трети лица , допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

Чл.19 При забава за изпълнение в сроковете определени по реда на договора и/или Техническата спецификация  Изпълнителят дължи за всеки конкретен случай неустойка в размер на 1.0 % от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същото.

Чл.20 При забава за изпълнение в сроковете за плащане определени по реда на договора Възложителят дължи за всеки конкретен случай неустойка в размер на 0.5 %  от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %   от същото.

Чл.21 При пълно неизпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора и връщане на размера на получения за аванс, ако такъв е получен.

Чл.22 При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право.

VІІІ. ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Чл.23 Изпълнителят няма право да променя лицата, които е наел за изпълнение на предмета на договора, и които са одобрени от Възложителя съгласно техническото предложение на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя. Възложителят може да възрази срещу промяната на одобрено лице само въз основа на критериите, посочени в документацията за участие в обществената поръчка.

Чл.24  Изпълнителят е длъжен да предложи промяна на одобрените лица, за изпълнение на договора в следните случаи:

(а) при смърт, заболяване или злополука;

(б) когато е наложителна промяна на лице по други причини, които Изпълнителят не е могъл да предвиди (например, при оставка, пенсиониране, лишаване от свобода и др.)

Чл.25 Възложителят има право да направи писмено мотивирано искане за промяна на одобрено лице, наето от Изпълнителя за изпълнение на договора, когато Възложителят счита, че това лице не действа ефективно или не изпълнява задълженията си съгласно договора.

Чл.26 В случаите, когато одобрено лице, наето от Изпълнителя, трябва да бъде променено, новото лице трябва да притежава квалификация и опит, съответстващи на тези на освободеното лице.

Чл.27 В случаите, когато Изпълнителят не може да осигури лице, което да отговаря на условията на документацията за участие в обществената поръчка, Възложителят може да:

(а) прекрати договора;

(б) да приеме предложената промяна, при условие че тя няма да доведе до невъзможност за изпълнение на договора.

Чл.28 Допълнителните разноски, възникнали по повод промяна на експерт са за сметка на Изпълнителя.

ІХ. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.29 (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на неположена дължима грижа или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е можело  да бъде предотвратено.

Чл.30 (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение или забавено  изпълнение  на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2)Ако страните са били в забава  преди възникване на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по Договора.

(3) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в седемдневен срок след  установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за настъпването, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. В случай, че някое от доказателствата се издава от компетентните органи в срок по – дълъг от посочения , страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила,  е длъжна с уведомлението да съобщи за това обстоятелство  и в седемдневен срок след предоставянето на съответното доказателство  от компетентния орган  да уведоми другата  страна и да предостави доказателството .

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга за вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор, и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страната, изпълнението на задължението на която е възпрепятствано от непреодолима сила, ведно с уведомлението  по ал.3 изпраща до другата страна уведомление за спиране на  изпълнението на Договора. След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, в седемдневен срок страната ,изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, писмено уведомява другата срана за възобновяване на изпълнението на договора. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.31 Действието на този договор се прекратява:

1. С изпълнението му.

2. По взаимно съгласие на  страните, изразено в писмена форма.

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

4. При виновно неизпълнение – с едностранно писмено изявление на изправната  до неизправната страна.

5. В случай, че Изпълнителят изпадне в  несъстоятелност  или се открие производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 32 (1) Едностранното разваляне на договора по т.4 на предходния член се допуска при пълно неизпълнение, а при частично, лошо или забавено изпълнение - съгласно условията на чл.87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл. 33 (1) Страните по договорa за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска в случаите и при условията на чл.116 от ЗОП.

(3) Възложителят може да се откаже от договора при липса на финансова възможност за реализиране на  обекта. В този случай той заплаща на изпълнителя стойността на изработеното до момента на прекратяване на договора.

XІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.34 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора, а именно..........................(словом) и се представя от Изпълнителя преди сключването на договора, под формата на парична сума, внесена по сметка на Възложителя или под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, съгласно Документацията за участие.

(2) При точно и пълно изпълнение на договора по конкретен обект, гаранцията за изпълнение се освобождава частично, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка в рамките на 30 календарни дни от подписване на конкретен Протокол – „Образец 15“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съответен изпълнен обект, като Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл.35 (1) Гаранцията за изпълнение се задържа при пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му по настоящия договор, установено с констативен протокол от страна на Възложителя, а при частично неизпълнение са задържа сума изчислена като процентно съотношение равно на частта на неизпълнението.

(2) Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на Договора и ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване в съда, до постановено и налично окончателно съдебно решение в полза на някоя от страните.

XIІ.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.36 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Чл.37 Ако в хода на работите възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

Чл.38 (1) Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят констатира наличието на обективни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на договора като цяло или на изпълнение в конкретен срок, то Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за установяването им, за тяхната вероятна продължителност и причината(ите), които са ги породили.

(2) При наличие на обстоятелства, които не са по вина на Изпълнителя, но препятстват изпълнението на настоящия договор като цяло или на изпълнение в конкретен срок, Възложителят може да спре изпълнението на договора или изпълнението в конкретния срок. В известието за спиране Възложителят посочва причините за спирането и периода, за който се спира изпълнението на договора.

(3) Срокът на изпълнение на договора като цяло или на изпълнение в конкретен срок се удължава с периода на спирането.

Чл.39 (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор  са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица. Съобщенията ще се получават на следните адреси и/или факс и електронен адрес :

1. за Възложителя: гр. ………………………………….. факс:................. електронен адрес

2. за Изпълнителя: гр……………………………………. факс:................ електронен адрес

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в двудневен срок от настъпване на промяната, в противен случай съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(3)  За дата на съобщението/известието се смята:

а/датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението /известието;

б/датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;

в/датата на приемането – при изпращане по факс или телекс.

Чл.40 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.41 Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на ЗОП.

Чл.42 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.43 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и други нормативни актове, относими към материята.

Чл.44 (1) Правата на интелектуална собственост (авторски и патентни права) върху изработеното в изпълнение на този договор, принадлежат на Възложителя

(2) Права по ал. 1), които се прехвърлят на Възложителя включват, но не само:

а) право на публично разгласяване на предмета на договора;

б) право да разрешава употребата на предмета на договора;

в) право на възпроизвеждане на предмета на договора;

г) право на разпространение на копия и оригинала на предмета на договора сред неограничен брой лица;

д) право на преработка и нанасяне на всякакъв вид промени в предмета на договора;

е) използване на предмета на договора за създаване на нов или производен на него продукт;

ж) други подобни права.

(3) Възложителят има изключителните права по ал. 2) на територията на Република България и в чужбина.

Чл.45 Възложителят  си запазва правото, с оглед изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., да направи промени в настоящия договор при приемане на нови или промяна на вече приети указания, имащи отношение към финансирането и/или изпълнението на договора или към задълженията на някоя от страните.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация;

2. Предложение за изпълнение на поръчката;

3. Ценово предложение;

4. Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на  строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ				……………………….

……………………….					……………………….

……………………….					……………………….

# Footnotes

„Този документ  е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския  съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”