**КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

5.1. Настоящата обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

5.2. Методика за оценка на офертите.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до оценяване, ще бъдат оценявани по критерия **„икономически най-изгодна оферта” в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена.** Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получена от всяка оферта **„Комплексна оценка“(КО).**

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния Изпълнител.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 50 % + П2 х 50 %

Максимално възможна оценка - 100 точки, тегловен коефициент 100%.

1. Критерий за оценка на офертата - икономически най-изгодна оферта.

2. Показатели за оценяване:

П1 - Срок за изпълнение на поръчката.

П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС.

3. Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател - П

Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО

Срок за изпълнение - П1 100 50 %

Ценово предложение - П2 100 50%

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1 х 50 %+ П2 х 50 %

Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО, т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н.

* 1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1:

Формулата, по която се оценката по Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 за всеки участник е:

П1= П1.1 х50% +П1.2 х50%

Където:

П1 е оценката по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” на участника

П1.1. е оценката по подпоказател „Срок за изпълнение на проектиране“ на участника

П1.2 е оценката по подпоказател „Срок за изпълнение на СМР“ на участника

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %.

Оценката по подпоказателите П1.1. и П1.2 се получава както следва:

П1.1. подпоказател „Срок за изпълнение на проектиране“

Оценява се предложеният от участника срок за изготвяне на инвестиционния проект фаза работен проект в календарни дни. Максимален брой точки по подпоказателя - 100 точки. Оценките на офертите по подказателя се изчисляват по формулата:

П1.1 = (Cmin.п / Ci.п) х 100 = (брой точки),

Където:

Ci.п е предложеният срок за изготвяне на инвестиционния проект фаза работен проект съгласно Техническата оферта на съответния участник; Cmin.п е минималния предложен срок на проектирането съгласно предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на проектиране да не е повече от 30/тридесет/ календарни дни, считано датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на договора до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на проекта без забележки от Възложителя. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!.

Предложения за изпълнение над 30/тридесет/ календарни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

П1.2. подпоказател „Срок за изпълнение на СМР“

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на СМР в календарни дни. Максимален брой точки по подпоказателя - 100 точки. Оценките на офертите по подказателя се изчисляват по формулата:

П1.2 = (Cmin.с / Ci.с) х 100 = (брой точки),

Където:

Ci.с е предложеният срок за изпълнение на СМР, съгласно Техническата оферта на съответния участник; Cmin.с е минималния предложен срок за изпълнение на СМР съгласно предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на СМР да не е повече от 120/сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа - Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от цитираната Наредба. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Предложения за изпълнение над 120/сто и двадесет/ календарни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

Срокът за изпълнение на строителството за всички подобекти не може да бъде по - дълъг от 120 календарни дни,

3.2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2:

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (Цтт / ЦГ) х 100 = (брой точки),

където

ЦГ е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Цтт е минималната предложена цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането, съгласно ценовите предложения на всички участници.

В процеса на оценяването, всички получени резултати, в следствие на аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата цифра.

Например:

1,111 - ще бъде закръглено на 1,11;

1,115 - ще бъде закръглено на 1,12.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приложи правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.