ОДОБРЯВАМ: /П/

НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Относно: "ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. ЛУДА ЯНА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА  ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

I. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Община Панагюрище, на основание чл.14, ал. 4 и глава осма „а“ от ЗОП обявява, че е публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на  град Панагюрище  и упражняване на авторски надзор“

Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Панагюрище -www.panagyurishte.org, Раздел „Профил на купувача”

Кореспонденцията между Възложителя и участниците в тази процедура се осъществява в писмен вид, по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или участника адреси;

- чрез куриерска служба;

-  по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: 0357 63068

- по електронна поща, изрично посочена от страните, за Възложителя e-mail: oba.panagyurishte@gmail.com и на официалния уеб-сайт на Възложителя: www.panagyurishte.org;

- чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посоченото в Публичната покана лице за контакти.

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят публикува разясненията в интернет страницата на Община Панагюрищеwww.panagyurishte.org – Профил на купувача.

Съставеният от комисията Протокол от разглеждането и оценка на офертите и за класирането на участниците се изпраща на участниците по посочения обмен на информация между Възложителя и участниците и се публикува в Профила на купувача на официалния уеб-сайт на Община Панагюрище- www.panagyurishte.org.

II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на  град Панагюрище и упражняване на авторски надзор“

III. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. пРОГНОЗНА СТОЙНОСТ.

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на град Панагюрище, област Пазарджик.

Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в офертата на участника. Срокът за изготвяне на инвестиционния проект не може да бъде повече от 90 календарни дни от сключване на договора. Изпълнение на авторския надзор се извършва регулярно съобразно изискванията на ЗУТ в срока на изпълнение на строежа.

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС собствени бюджетни средства на Община Панагюрище.

IV. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.

4.1. Цел и предмет на проекта

Целта на проекта е да даде решение за безопасно преминаване на високите води на река Луда Яна през град Панагюрище, като се осигури предпазване на прилежащите части на града, от наводнение и заливане и да се защити населението и на урбанизираната територия на град Панагюрище.

Тази цел ще бъде постигната чрез подобряване на пропускателната способност на реката, укрепване и стабилизиране на нейното корито, както и чрез ландшафтно оформяне на прилежащите терени чрез прилагане на биологични методи на брегоукрепване.

4.2. Описание на обекта

Община Панагюрище е разположена върху южните склонове на Същинска Средна гора. Самият град Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора на 523 м. надморска височина, по долината на река Луда Яна.

Река Луда Яна има много неравномерен отток, дължащ се на голямия и водосбор и географското разположение. Това създава реална опасност от заливане на улици, къщи. учреждения и гаражи в близост до реката. Пътят по левия и бряг е на разстояние 3 - 4 метра, а по десния на 5 - 8 метра. Има съществуващи подпорни стени, които не обхващат целия участък от реката, разположен в централната градска част.

През м. Юли 2010 год., вследствие на поройни дъждове, се повиши нивото на водите в река Луда Яна, вследствие на което се образуваха големи наносни отлагания, ерозионни и свлачищни процеси в некоригираните участъци и обрушвания на съществуващите подпорни стени на реката в регулационните линии на град Панагюрище.

През 2012-2013  г. се реализира Проект "Корекция на река Луда Яна в участъка между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223 гр. Панагюрище“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие". Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция от риска" BG 161Р0001/1.4-06/2010: "Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерация" .  Изпълнението на Проекта решава частично проблемите.

За предотвратяване за в бъдеще отлагане на наноси, наводнения, повреди по вече изградената подпорна стена на река Луда Яна, е изключително важно да се завърши цялостното коригиране на реката в регулационните граници на град Панагюрище.

По приоритети се предвижда поетапно изпълнение, както следва:

I етап. Почистване на реката от наносни отложения в участъка от пасарелка на км. 0+960 до след мост при МБАЛ "Събо Николов" на км. 0+280 с дължина 680 л. м., бетонова облицовка на дъно на същият участък.  При реализацията на първи етап ще се избегне отлагането на наноси в новоизградената по Проекта корекция на речното корито и намаляване на напречното му сечение и опасността от наводняване на прилежащите терени.

ІI етап.  Участък от моста при х-л "Каменград" на км. 1+825 до мост при ДКЦ I на км. 1+680 с дължина 145 л. м. Необходимо е да се укрепят с бетоново перде съществуващите каменни подпорни стени, изграждане на прагове и бетонова облицовка на дъното. С реализация на набелязаните мерки ще се предотврати подкопаването и срутването на плитко фундираните каменни подпорни стени, заливането и разрушаването на прилежащите улици. Такава авария бе възникнала през м. юли 2010 год на км. 1+800 (зад м-н "Билла"). Същото се повтори и през пролетта на 2014 г. в същият участък от към ул.”Макгахан”.

ІІI етап.  Същите видове строително-монтажни работи като във втори етап, при км. 1+680 мостово съоръжение при ДКЦ до км. 1+223 мост на ул. "Стоил Финджеков" с дължина 457 л. м. С реализация на набелязаните мерки ще се предотврати подкопаването и срутването на плитко фундираните каменни подпорни стени, заливането и разрушаването на прилежащите улуци. Такава авария бе възникнала през м. юли 2010 год на км. 1+433.

ІV етап.  Изграждане на корекцията на река Луда Яна от км. 2+022 при пасарелка в „Градски парк" до км. 3+000 с дължина 972 л. м. Ще бъде избегнато бъдещо заливане на "Градски парк", "Общински пазар", х-л "Каменград" и ЦДГ "Пролет" и новата спортна зала.

Работния проект да се разработи, като се раздели на обособени части /самостоятелни подобекти, които да могат да се изпълняват самостоятелно и въвеждат в експлоатация, като отговарят и на условията за самостоятелни обекти, съгласно Закона за Обществените поръчки/, както и да се съобрази с поетапното изпълнение.

4.3. 	Обем и обхват на дейностите, свързани с изпълнението на поръчката

4.3.1. ПРОЕКТИРАНЕ

В тази фаза трябва да бъдат детайлно изяснени и дефинирани:

- Изходните данни

- Условията за реализиране на проекта

- Условията и степента на използваемост на наличната проектна документация.

Проектантът трябва да извърши проучвателни работи по проектния участък от река Луда Яна с цел набиране на всички необходими изходни данни за изработване на Работен проект. Във връзка с постигане целта на проекта, при изпълнението на Проучвателните работи в първа фаза от проектирането, Проектантът задължително следва да извърши:

Необходимия обем от проучвания:

- Геоложки проучвания и определяне на нормативните и на изчислителните стойности на физико-механичните и якостни показатели на строителните почви от всеки инженерно-геоложки вид;

- Хидрогеоложки проучвания;

- Геодезични проучвания;

- Хидроложки проучвания;

- Други проучвания, необходими за изпълнението на проекта.

Техническа инспекция на актуалното състоянието на речното корито и проучвания на необходимостта от запазване и укрепване на съществуващите съоръжения с цел изясняване и обосновка на възможността за интегриране в новия проект на изградени до момента съоръжения, техни елементи или части, вкл. след съответна промяна, рехабилитиране или усилване.

Изпълнителят на проекто-проучвателните работи следва да извърши проекто-проучвателни дейности и да представи следните проекти и доклади с резултати и изводи от проучванията най-малко в следния обхват:

Част: Геодезия;

Част: Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания;

Част: Хидроложки проучвания;

Част: Конструктивна;

Част: ПБЗ;

Част ПУСО.

4.3.1.1. ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

Обхват на проучвателните работи

1 . Проект и изграждане на работна геодезична основа на обекта за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи".

Изготвяне на подробна тахиметрична снимка на река Луда Яна в проектния участък, като реката се заснема профилно с разстояние между напречните профили не по-голямо от 20.00 м.

Подробно заснемане на съществуващите съоръжения в проектния участък

Изготвяне на 3D /тримерен/ модел на коритото на реката.

4.3.1.2. ЧАСТ: ХИДРОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Обхват на проучвателните работи

Необходимо е да бъдат ревизирани и актуализирани хидроложките параметри за обекта с отчитане на хидроложките данни от наблюдения към годината на проектиране с оглед, при оразмеряването и определянето на инженерните мерки по р.  Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище, да се вземе под внимание максимален отток на р. Луда Яна;

Следва да се приеме достатъчно надеждно съчетание за оразмеряване на речните оградни съоръжения за защита от наводнения.

4.3.1.3. ЧАСТ: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Обхват на проучвателните работи

1. Анализ и оценка на изпълнените инженерно-геоложки проучвания във връзка с изготвяне на проект „Корекция на р.  Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище"; Проучване на строителната площадка чрез визуални, картни и сондажни проучвания, лабораторни и полеви тестове, дефиниране на геотехническите показатели на геоложката основа.

Анализ на устойчивостта на бреговете на реката срещу възникване на свлачищни и ерозионни явления.

Дефиниране на изискванията към проектите за третиране на основата, изкопните работи, параметрите за якост на основата и мерките за контрол на филтрацията.

Проектантът трябва да изпълни следният минимум от полеви и лабораторни

проучвателни работи:

1. Оценка на състоянието на геоложката основа:

Направа на минимум 3 бр. контролни сондажи с дълбочина, достатъчна за установяване на качествата на геоложката основа.

Да се вземат най-малко 6 бр. монолитни проби / с достатъчен размер/ за определяне на физични, якостни, филтрационни и при необходимост на деформационни показатели на разкритите почви.

Да се извърши геофизично проучване с цел получаване на пълна картина за инженерно-геоложките условия в района на реката.

Пробонабиране и анализ на мин. 2 бр. водни проби - изследване на водата за установяване на нейната агресивност спрямо строителните материали цимент, бетон и др.

4.3.1.4. ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

Техническа инспекция

Целта на техническата инспекция е да се установи състоянието на конструкциите на съществуващите съоръжения, разположени в коритото на река Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище. Да се предпишат рехабилитационни мерки, ако такива се налагат от резултатите на инспекцията.

Обхват на проучвателните работи

Запознаване и анализиране на наличната проектна и проучвателна документация за изградените съоръжения.

Инженерно решение за привеждането на конструкцията на съоръженията в съответствие с изискванията на действащите в момента нормативни документи.

Проектантът трябва да изпълни следният минимум от полеви и лабораторни проучвателни работи по съществуващите съоръжения и мостове

Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране на наличните дефекти: пукнатини в носещите елементи, наличие на работни граници, повреди в елементите на конструкцията, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона, недопустими деформации и/или дефекти на отделни елементи и др. за всички конструктивни елементи, имащи отношение към проекта за укрепване на коритото на р. Луда Яна;

Събиране на информация относно общите геометрични размери на елементите на съоръженията за установяване на основните размери на напречните сечения на конструктивните елементи в коритото на реката.

Визуално обследване за установяване на отклонения в разположението на основните елементи на конструкциите.

Работният проект следва да бъде разработен съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в обем, необходим за получаване на Разрешение за строеж съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, чл.148.

Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки (КС и КСС) за видовете строително монтажни работи за отделните етапи на изпълнение и обобщена за целият проект.

В работния проект следва да бъдат използвани набраните данни, а също така да бъде детайлно разработено проектно решение в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, включително ремонт и укрепване на засегнати съоръжения и инфраструктура при отчитане на:

- съществуващите съоръжения по дължина на трасето на реката;

- запазване ситуационното разположение на реката;

- запазване нивелетното положение на началото и края на проектния

- участък на реката;

- съществуващата регулация, с която е оформена територията на р. Луда Яна;

- минимално засягане на частни имоти

4.3.1.5. ЧАСТ: ПБЗ

Проектантът трябва да разработи във фаза „Работен проект" част: ПБЗ /План по безопасност и здраве (с включена ВОД) /Временна организация на движението/.

Работният проект ще бъде предмет на разглеждане, одобряване и приемане от страна на Възложителя съгласно ЗУТ, чл. 142 и чл.145, като всички части на инвестиционния проект, които са основание за издаване на разрешение за строеж, ще се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите

На база изготвен доклад за оценка на съответствието за работния проект,  Изпълнителят ще бъде уведомен относно необходимите корекции и допълнения, ако има такива, като Възложителят ще определи срок, в който да бъдат извършени корекциите.

Разрешение за строеж ще бъде издадено в съответствие с изискванията на ЗУТ, чл. 148, ал.4. и ал.5.

4.3.1.6. ЧАСТ: ПУБО

Планът да се изработи съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

4.4. Очаквани резултати

Проектите трябва да бъдат предадени на Възложителя с официално писмо съгласно графика за изпълнение в 4(четири) оригинала на хартиен и 3 (три) броя електронен носител (CD) в общодостъпен формат на MS Office, (*.dwg) и (*.pdf), като Проектантът ги завежда в деловодството на община Панагюище.

В случай, че Възложителят е удовлетворен от качеството на представените документи, се подписва приемо- предавателен протокол.

4.5. Професионални лицензи

Проектантът е длъжен да ангажира за изпълнението на проектната задача ключови експерти - проектанти, с пълна проектантска правоспособност, притежаващи Удостоверения от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на Република България и сертификати за вписване в регистъра на правоспособните лица по кадастър към АГКК, в съответствие с изискванията на ЗУТ, чл. 162, чл.229 и чл. 230.

Професионални печати на проектантите (ключовите експерти) по отделните части на проекта посочващ Удостоверението от КИИП, трябва да бъдат поставени на всички части на проекта. Инженерите/ключовите експерти/, чиито печат бъде поставен, ще се считат за Главни проектанти на обекта по отделните части. Проектантът трябва да изготви проекта по всички части в съответствие с разпоредбите на действащата нормативна уредба за проучване и проектиране в Република България.

4.6. Технически стандарт и норми

Всички разпоредби на действащата нормативна уредба за проучване и проектиране в Република България, имащи отношение към проекта, следва да бъдат стриктно спазвани.

В случаите в които съществуват стандарти, проектът ще се изработва по стандарти на най- малко една от следните организации:

ISO	Международната организация по стандартизация

CEN	Европейският комитет за стандартизация

BSD	Български институт за стандартизация

Проектирането на използваните материали за строителство трябва да бъде в съответствие с изискванията на Европейския съюз, нормативната уредба на Република България, включително:

ЕС- основни изисквания и стандарти

България - изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

България - изисквания и норми за влагани строителни материали.

Метрични единици /SI/ трябва да бъдат използвани във всички проектни документи.

4.7. Авторски надзор

- Упражняване на авторски надзор по време на строителството (до въвеждане в експлоатация на строежа), съгласно чл.162,ал.2 и ал.3 от ЗУТ при извършване на строително-монтажни работи съгласно одобрения работен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

- Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор.

- Съдействие на Възложителя – Община Панагюрище при реализацията на проекта.

- Експертни дейности и консултации.

V. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

5.1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителят и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

5.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

5.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка.

5.4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

5.5. Не се допускат варианти на офертата.

5.6. Участникът следва да отговаря на следните специални изисквания:

5.6.1. Всеки член от екипа на участника трябва да притежават застраховка за професионална отговорност- съгласно чл. 171, ал. 1  от ЗУТ. Това обстоятелство се доказва с Копие от застраховката /заверено от участника/ за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1  от  ЗУТ.

Така посочените изисквания, в случаите когато участник в процедурата не е юридическо лице, а обединение на правни субекти, се преценяват общо за обединението, а не поотделно за всеки от образуващите субекти. Когато се предвижда участие на подизпълнители изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие

5.6.2. Участниците следва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 1  (един) договор с предмет сходен с предмета на поръчката, през последните три години /2012, 2013 и 2014г./ в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си.

*Сходни с предмета на поръчка са дейности, свързани с изготвяне и изработване на инвестиционни проекти за хидротехнически съобръжения.

За доказване на това обстоятелство се представят следните документи:

- Списък на договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните 3 години (2012, 2013 и 2014 г.) /Образец № 6/ придружени от удостоверения, като в тях трябва да са вписани видовете дейности, които е извършил конкретния участник, стойността и датата на извършване, като същата е надлежно оформена с издател и лице за контакт.

5.6.3. Участниците трябва да имат на разположение следните лица в проектантския екип:

- ръководител екип - Ръководи цялостното проектиране на обектите, координира изработването на отделните части на проектите,съобразно изискванията на закона и приложимото българско законодателство, подпомага и информира заинтересованите страни; да има образователно квалификационна степен “магистър” или еквивалентна, специалност “Хидроинженер” или еквивалентно с пълна проектантска правоспособност. Професионален опит в хидроинженерното строителство не по-малко от 10г.; специфичен професионален опит в проектирането на проекти за укрепването на свлачища, подпорни съоръжения или еквивалентни; да е бил ръководител на екип за изработване на най-малко 1 проекта за хидротехнически съоръжения.

- инженер-конструктор или еквивалентно, с най-малко пет години професионален опит ;

- инженер геолог или еквивалентно, с най-малко пет години професионален опит;

- инженер хидрогеолог или еквивалентно, с най-малко пет години професионален опит

- инженер-геодезист или еквивалентно, с най-малко пет години професионален опит;

За доказване на изискванията към проектанския екип се представя декларация-списък /Образец № 6/ на тези лица, придружен от Декларация за разположение на експерта /Обазец № 7/ и копие на документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, и на лицата, предложени за изпълнение на поръчката /копия от трудови и осигурителни книжки, референции от предишни възложители за изпълнени обекти с изрично посочване предмета на изпълнения договор, дата и място на изпълнение, дали изпълнението е приключило и е било в съответствие с нормативните изисквания./ Да се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата от проектанския екип.

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – Икономически най-изгодна оферта

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – К (наименование) | Относителна тежест в КО |
| --- | --- |
| 1. Техническо предложение - К1 | 45 точки |
| 2. Срок за изготвяне на инвестиционен проект - К2 | 5 точки |
| 3. Ценово предложение – К3 | 50 точки |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = К1+К2+К3

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите задания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

6.1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” – К1. Техническото предложение се състои от

Участниците следва да опишат своето виждане за технология, етапи, последователност на изпълнение на поръчката, да представят работна програма, с описание на цялостния процес за изпълнение на поръчката, като изложат структурата и начина на изпълнение на поставената задача, при съобразяване на: рискове в хода на изпълнение на задачата, взаимна обвързаност между отделните части на инвестиционния проект, времетраене на съгласуването на проектите с всички необходими съгласувателни институции така, че да бъде представен краен продукт, за който след разглеждането и приемането му от ЕСУТ, да може да бъде издадено разрешение за строеж. При оценяване на качеството на Техническото предложение за изпълнение на поръчката се преценява пълнотата и обосноваността на стратегията за изпълнение на договора, представена от участниците.

На всеки участник по този показател комисията присъжда 45 точки, 20 точки или 5 точки, определени по следния начин:

5 точки - в работната програма и времевия график са описани базовите процедури, вътрешната взаимосвързаност и координираност между отделните съставни части на инвестиционния проект, съгласуване със съгласувателни инстанции, посочени са възможни рискове в хода на изпълнение на поръчката.

20 точки - в работната програма и времевия график са описани базовите изисквания с конкретните процедури на съставните части на инвестиционния проект; взети са предвид необходимите съгласувателни инстанции и контролни органи, описани са възможните рискове в хода на изпълнение на поръчката; посочени са мерки и механизми за организация на ангажираните експерти, разпределени са задачите във времето и между ангажираните експерти, описано е управлението на работните процеси, които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка как посочените мерки и механизми ще спомогнат за това;

45 точки – техническото предложение надвишава изискванията на Възложителя, като предлага технология, организация на разработване на проектната документация в по-висока степен на подробност и задълбоченост; в работната програма и времевия график са описани всички необходими процедури, отчетени са вътрешната взаимосвързаност и координираност между отделните съставни части на инвестиционния проект, отчетено е и съгласуването конкретно с всички необходими съгласувателни инстанции, описани и посочени са всички възможни конкретни рискове в хода на изпълнение на поръчката; техническото предложение предлага технология, организация на разработване на проектната документация в по-висока степен на подробност и задълбоченост; в техническото предложение са посочени конкретни мерки и механизми за организация на ангажираните експерти, разпределени са задачите във времето и между ангажираните експерти, описано е управлението на работните процеси, които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка, която надвишава изискванията на Възложителя и гарантира реализиране на крайния резултат.

Забележка:  По показателя К1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, членовете на оценителната комисия поставят една обща оценка, взета след решение с обикновено мнозинство.

Ако някой от посочените аспекти, въз основа на който се оценява техническото предложение, не е разгледан, офертата не се допуска до етап оценяване и класиране и участникът се предлага за отстраняване.

  - Показател „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ” – К2

Изразява се в число, представляващо отношение между най-краткия предложен срок от участник в процедурата в календарни дни за изпълнение на поръчката и предложения срок в календарни дни за изпълнение на поръчката от конкретния участник, умножено с коефициент 5.

Най-кратък предложен срок

К2  =     ---------------------------------------      х    5

Конкретно предложен срок

  - Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – К3

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Този показател се изразява в число, представляващо отношение между най-ниската предложена цена от участник в процедурата и предложената цена за изпълнение на поръчката от конкретния участник в процедурата, умножена с коефициент 50.

Най-ниска предложена цена

К3  =     ---------------------------------------      х    50

Конкретно предложена цена

Комплексната оценка се получава от сбора на всички показатели  - К1+К2+К3

Всяка оценка се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

На първо място се класира участник получил най-висока комплексна оценка.

VII. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

7.1. Офертите на участниците ще се приемат в административната сграда на Община Панагюрище, с адрес: град Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа, до изтичане на срока посочен в публичната покана.

Отварянето на офертите ще бъде на 16.02.2015г. в 10,30 ч. часа в сградата на Община Панагюрище.

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

7.2. Офертата следва да съдържа следното:

7.2.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

7.2.2. Представяне на участник - Образец № 1

7.2.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 9 – Образец № 2

7.2.4. Декларация за липса на обстоятелствата на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – Образец № 3

7.2.5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако има такъв/ - Образец № 4

7.2.6. Доказателствата, посочени в т. 5.6., с които участникът доказва, че отговаря на изискванията на възложителя, посочени в същата точка.

Забележка: Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

7.2.7. Техническо предложение – Образец № 8

7.2.8. Ценово предложение по образец – Образец № 9

7.3. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

7.4. Всички документи се подписва от управляващия и представляващ участника или от надлежно упълномощеното за целта лице, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника. Копието на документите следва да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” и подписани от участника.

7.5. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва "Оферта", посочва наименование на участника, наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

7.6. Офертата се изготвя на български език съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата покана.

За  контакти  при извършване огледите от участниците:

Инж. Георги Павлов – зам.-кмет „Стопански дейности”, община Панагюрище;

тел. 0357/6 00 43

IX. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

8. Срок за валидност на офертите - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

Приложения към настоящата покана:

- Представяне на участник - Образец №1

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 9 – Образец № 2

- Декларация за липса на обстоятелствата на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – Образец № 3

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако има такъв/ - Образец № 4

- Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 5

- Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 6

- Декларация за разположение на експерта – Образец № 7

- Техническо предложение – Образец № 8

- Ценово предложение по образец – Образец № 9

- Проекто – договор – Образец № 10